富政复〔2023〕94号

富源县人民政府

关于同意实施2023年第二批

中央财政衔接资金人居环境整治项目的批复

县农业农村局：

《富源县农业农村局关于2023年第二批中央财政衔接资金人居环境整治项目的请示》（富农请〔2023〕14号）收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

一、原则同意实施2023年第二批中央财政衔接资金人居环境整治项目建设。

二、县农业农村局要加强指导、压实责任，督促项目实施单位严格按照项目计划组织实施，确保9个项目有序开工、快速推进，尽早发挥效益。县财政局、县乡村振兴局要加强项目资金监管，确保项目资金安全、高效。

附件：富源县2023年第二批中央财政衔接资金项目规划表

富源县人民政府

2023年6月15日

附件

富源县2023年第二批中央财政衔接资金项目规划表

| 序号 | 项目申报单位 | 项目行业主管部门 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 （新建、续建） | 项目实施地点 | 项目组织实施 责任单位 | 项目概要及主要建设内容 | 项目预算总投资（万元） | | | 绩效目标（项目覆盖、联农带农等有量化的核心指标） | 项目预计开工时间 | 项目预计完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 中央  资金 | 省级资金 |
| 人居环境整治项目 | | | | | | | | | | | 500 | 500.00 |  |  |  |  |
| 1 | 竹园镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村污水治理、村容村貌提升 | 饿得村、戈白村人居环境整治工程 | 新建 | 饿得村、戈白村 | 竹园镇人民政府 | 改扩建进村道路，建设排污沟和排污管，建设污水处理沉淀池。 | 50 | 50 |  | 改善农村人居环境，切实改变群众生产生活条件，促进群众增收，项目建成后受益群众158户798人，其中：脱贫户和监测对象户13户53人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 2 | 墨红镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村污水、垃圾治理及村容村貌提升 | 普冲村委会洗洋塘村人居环境整治工程 | 新建 | 普冲村委会洗洋塘村 | 墨红镇人民政府 | 新建4米宽、0.2米厚的混凝土村庄道路。 | 50 | 50 |  | 项目建成后，村庄基础设施进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生产生活水平明显提高。项目覆盖、联农带农178户810人。其中：脱贫户和监测对象户12户49人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 3 | 富村镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 污水治理 | 块泽村委会中块泽村污水治理 | 新建 | 块泽村委会中块泽村 | 富村镇人民政府 | 建设污水处理氧化塘1个及污水管网。 | 50 | 50 |  | 项目建成后，村庄基础设施进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生产生活水平明显提高。项目覆盖、联农带农覆盖受益人口121户454人，其中：脱贫户和监测对象户19户83人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 4 | 黄泥河镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 污水治理 | 迤更者村委会白云寺村污水管网建设 | 新建 | 迤更者村委会白云寺村 | 黄泥河镇人民政府 | 建设安装110＃PVC塑料排污管网，建设污水处理氧化塘1个。 | 50 | 50 |  | 解决迤更者村委会白云寺村92户386人污水排放不规范等问题。其中：脱贫户13户69人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 5 | 老厂镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村污水处理、垃圾治理及村容村貌提升 | 黑克村委会迤发姑村人居环境整治提升工程 | 新建 | 黑克村委会迤发姑村 | 老厂镇人民政府 | 新建规格为80㎝×100㎝的三面光排污沟渠，安装110＃PVC塑料管排污管网，改造污水处理氧化塘2个，村容村貌提升等内容。 | 50 | 50 |  | 项目建成后，村庄基础设施服务功能进一步完善，村庄环境卫生得到提升，群众生产生活水平明显提高。覆盖受益人口68户305人，其中：脱贫户和监测对象户12户52人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 6 | 十八连山镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 污水治理 | 补羊村委会小细白村污水治理工程 | 新建 | 补羊村委会小细白村 | 十八连山镇人民政府 | 新建规格为3方三格化粪池5个，20方尾水收集池1个，安装110＃PVC塑料管排污管网。 | 50 | 50 |  | 项目建成后，村庄基础设施服务功能进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生产生活水平明显提高，项目覆盖、联农带农232户950人。其中：脱贫户和监测对象户19户103人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 7 | 营上镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村污水、垃圾治理及村容村貌提升项目 | 岩头村委会则黑村人居环境整治工程 | 新建 | 则黑村 | 营上镇人民政府 | 购买垃圾箱3个，垃圾钩臂车1辆，新建公厕4座。 | 50 | 50 |  | 项目建成后，全村282户1298人人居环境得到改善提升，垃圾得到有效治理，其中：脱贫户及三类监测对象户39户156人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 8 | 古敢乡 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 污水治理 | 补掌村委会都章村污水治理工程 | 新建 | 古敢乡补掌村委会都章村 | 古敢乡人民政府 | 新建规格为80㎝×100㎝的三面光排污沟渠，安装110＃PVC塑料管排污管网，改造污水处理氧化塘4个。 | 50 | 50 |  | 项目建成后，村庄基础设施服务功能进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生产生活水平明显提高。覆盖受益人口129户516人，其中：脱贫户和监测对象户15户71人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 9 | 富村镇 | 富源县农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 污水治理 | 富村镇富村居委会富村村污水处理工程 | 新建 | 富村居委会 | 富村镇 | 挖污水应急沟，清除淤泥，建挡墙、反拱。 | 100 | 100 |  | 项目建成后，村庄基础设施服务功能进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生产生活水平明显提高。受益村4个，覆盖服务533户2400人，其中：脱贫户、监测对象户37户168人。 | 2023年6月 | 2023年12月 |