富源县河长办关于2023年美丽河湖编制说明

2023年3月，《曲靖市河长制办公室关于转发<云南省河长制办公室关于推进云南省2023年度美丽河湖建设及评定工作的函>的通知》，文件要求于2023年8月初完成县（市、区）级美丽河湖评定工作，8月底前完成州（市）级美丽河湖评定工作，9月上旬前完成省级美丽河湖的申报工作。

富源县于2023年7月，编制完成《曲靖市富源县2023年美丽河湖建设计划》，2023年计划建设省级美丽河湖5条（城镇河段2段，中型水库1座，小一型3水库2座）：分别是东门河、篆长河、响水河水库、社安河水库、二道沟水库。后期市河长办进行优化调整，将东门河调整为后所镇嘉河。其中嘉河、篆长河属于2022年市级、县级美丽河湖不需要公示、公告。

富源县河长制办公室按照《云南省美丽河湖评定指南（试行）的通知》于2023年6—8月组织对响水河水库、二道沟水库、社安河水库县级美丽河湖申报情况分别进行了准入自评、公众评价和专业评价工作，9月，进行公示，市级公告后，10月上报到省级，录入系统，现进入省级评审阶段。