富政办发〔2019〕79号

富源县人民政府办公室

关于印发富源县2019年统筹整合

财政涉农资金年中调整使用方案的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，县直有关办、局：

《富源县2019年统筹整合财政涉农资金年中调整使用方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

富源县人民政府办公室

2019年8月27日

富源县2019年统筹整合

财政涉农资金年中调整使用方案

根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅〈关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案〉的通知》（云厅字〔2016〕20号）、《财政部国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕9号）等文件精神，结合富源脱贫攻坚工作实际，制订本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述和中央脱贫攻坚方针政策，按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，充分发挥贫困县统筹整合使用财政涉农资金自主权。按照“应整尽整”要求，加大统筹整合资金投入力度。坚持先急后缓、积极稳妥、精准安排、统筹兼顾的原则，以脱贫为导向，以完善农村基础设施，提高产业发展水平为重点，优化使用机制，提高配置效率，强力推进整合资金项目及时落地生根，确保圆满完成年度脱贫攻坚任务。

（一）明确分工，各负其责。建立县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组联席会议制度，审查确定年度涉农资金整合使用方案，解决工作中遇到的实际问题。县统筹整合工作领导小组做好脱贫攻坚项目储备，承担整合资金项目的监督检查、绩效评价、年度考核等工作。各乡（镇）、街道和部门负责制定本地区、本部门基础设施和产业发展规划及专项规划，实现与脱贫攻坚规划的有效衔接。

（二）提高效益，促进发展。县统筹整合涉农资金办公室根据县扶贫开发领导小组编制的年度脱贫攻坚计划和资金需求额度，确定本年度涉农资金整合规模。坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走”的原则，以调整优化农业产业结构，提高涉农资金使用效益，促进贫困乡村经济社会全面发展为出发点和落脚点，提高项目资金整合的综合效益。

（三）科学规划，突出重点。按照“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”和规划引领、项目支撑、集中投入等要求，紧紧围绕全县特色优势产业，针对基础设施建设薄弱环节和脱贫攻坚重点领域，加大推进涉农资金整合项目工作力度，避免资金使用“碎片化”。

（四）积极稳妥，全面推进。在总结经验、完善机制的基础上，做到“应整尽整”。充分发挥好整合平台作用，积极探索整合的有效方法和途径。积极转变财政涉农资金管理方式，创新机制，集中财力，全力打赢打好精准脱贫攻坚战。

二、脱贫目标

按照《云南省贫困退出实施细则》和《中共富源县委富源县人民政府关于进一步采取超常规举措打赢精准脱贫攻坚战的实施意见》总体要求，切实强化涉农资金对脱贫攻坚项目的支撑作用，切实打好产业扶贫、就业扶贫、教育卫生住房“三保障”三场硬仗，持续促进贫困群众稳定增收，激发贫困户主动脱贫的内生动力。完善农村贫困地区基础设施、公共服务设施建设，不断壮大农村集体经济，确保全县到2019年稳定脱贫4000人，1个贫困村出列，全县综合贫困发生率降到1.5%以下。

三、调整统筹整合资金范围及规模

对上级下达我县的17项中央资金、省级专项扶贫资金、除专项扶贫资金外省级统筹整合涉农资金、市级统筹整合财政涉农资金以及县级以前年度项目结余资金和审计审减资金纳入统筹整合范围。整合涉及财政、扶贫、水务、农业、林业、交通运输、住房和城乡建设、民族宗教侨务事务、文化体育广播电视旅游等县直单位资金。按照统筹整合项目建设需求和整合资金计划，2019年我县年初计划统筹整合财政涉农资金规模为41190.10万元，其中：中央32651.27万元，省级8538.83万元。现根据资金到位及项目安排情况调整为60000万元，其中：中央41526.81万元，省级15700.22万元，市级2772.97万元。

四、年度建设任务与资金使用安排

根据我县2019年脱贫攻坚规划和整合资金规模，2019年统筹整合涉农资金项目总投资60000万元。共分为农村基础设施建设和农业生产发展2大类12项，建设项目如下：

（一）农村基础设施建设类项目（共7项37595.00万元）

1．交通（共4项13542.30万元）

（1）县乡道安全生命防护工程

①资金安排及建设任务：计划安排资金3580万元，涉及12个乡（镇）54个项目，改善修复隐患里程358公里。

②责任单位：富源县交通运输局，有关乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2019年12月底完成。

④绩效目标：改善路域安全设施，提升出行安全。

⑤补助标准：每公里补助10万元。

（2）窄路基路面改造项目

①资金安排及建设任务：计划安排资金406.30万元，共涉及3个乡镇，5个项目，窄路基路面改造23.9公里。

②责任单位：富源县交通运输局、相关乡镇人民政府。

③时间进度：2019年12月底完成。

④绩效目标：为3832人解决出行难问题，提升人居环境。

⑤补助标准：每公里补助17万元。

（3）桥梁拆除重建项目

①资金安排及建设任务：计划安排资金34万元，20米中桥1座拆除重建。

②责任单位：富源县交通运输局、后所镇人民政府。

③时间进度：2019年12月底完成。

④绩效目标：改善路域安全设施，提升出行安全。

⑤补助标准：每平方米3800元。

（4）建制村通畅工程

①资金安排及建设任务：计划安排资金9522万元，用于全县12个乡镇（街道）158.7公里通畅工程建设。

②责任单位：富源县交通运输局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2019年12月底完成。

④绩效目标：解决12585人出行难问题，提升人居环境。

⑤补助标准：每公里60万元。

2．水利建设项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金4271.33万元，共涉及12个乡（镇）、街道，新建（维修）水池，安装管道，新建提水泵站，架设电线，变压器，安装净水设施，终端取水设施，打井等安全饮水巩固提升工程66件；全县水利设施运行维护管护工程140件；富源县小黄泥河古木段治理工程建设治理长度3.469千米（含改扩建泄洪洞长0.244千米，新建泄洪渠2.054千米）；集镇段治理堤线长1.850千米，其中右岸治理长度0.733千米，左岸治理长度1.117千米，新建管理房1座。

（2）责任单位：富源县水务局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2019年12月底完成。

（4）绩效目标：完成7924人农村安全饮水巩固提升，对全县安全饮水工程进行维修，保障工程正常运行，充分发挥已建工程的使用功能，使工程长期发挥效益；治理富源县小黄泥河古木段，治理河道3.469千米，治理堤岸线1.850千米，保护基本农田、周边村庄道路及人民生命财产安全。

3．农村危房改造项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金12348万元，涉及全县12个乡（镇）、街道，完成5880户贫困户危房改造项目。

（2）责任单位：富源县住房和城乡建设局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2019年10月底。

（4）绩效目标：解决5880户贫困户住房安全问题。

（5）补助标准：每户补助2.1万元。

4．改水、改厕、垃圾处理

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金3819.87万元，用于12个乡镇、街道改水、改厕、垃圾综合处理，污水处理，村内环境清洁美化。

（2）责任单位：富源县农业农村局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2019年12月底完成。

（4）绩效目标：为733911人改善人居环境。

5．高标准农田建设项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金2713.50万元，用于高标准农田建设项目，其中中安街道寨子口居委会新建防洪排涝沟渠6条11千米，新建机耕道6条11千米；墨红镇吉克村委会新建机耕道6条3千米，安装主管道1条3千米，新建防洪排涝沟渠2千米；富村镇德胜村委会新建机耕道15条20千米，新建防洪排涝沟渠5条2千米，新建蓄水调节池1个1000立方米安装输水管道1.5千米。

（2）责任单位：富源县农业农村局，中安街道办事处、墨红镇人民政府、富村镇人民政府。

（3）时间进度：2020年6月底完成。

（4）绩效目标：完成高标准农田建设2.01万亩,农业生产条件得到改善，通过工程、农艺措施配套后，可实现亩增收400至500元以上。

6．少数民族发展类项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金600万元，建设6个民族示范村，富源县后所镇岩洞村、十八连山镇华毕村委会旧发乃村、十八连山镇茂铎村委会半坡村、墨红镇鲁木克村委会树不弯村、墨红镇鲁木克村委会鲁木克村、十八连山镇华毕村委会沙塘子村。

（2）责任单位：富源县民族宗教事务局、相关乡（镇）人民政府。

（3）时间进度：2019年12月底完成。

（4）绩效目标：建设6个民族示范村，通过道路硬化、路灯安装、公厕建设、垃圾处理池、发展特色产业等改善人民群众居住环境，增加贫困户收入。

7．农村太阳能热水器建设项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金300万元，用于2019年有混凝土浇灌房和通自来水的建档立卡贫困户安装太阳能热水器，共计3000台，每台补助1000元。

（2）责任单位：富源县林业和草原局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2019年12月底完成。

（4）绩效目标：有效降低薪柴和煤炭等资源的低价值消耗，如期实现贫困地区林农脱贫致富、全面建成小康社会的目标任务。

（二）农业生产发展（共5项22405.00万元）

1．农、牧、渔（共2项20470.00万元）

（1）乡镇街道产业发展项目

第一批

①资金安排及建设任务：计划安排资金7000万元，涉及全县12个乡（镇）、街道，发展农作物和经济作物种植，生猪养殖以及冷库建设等项目。

②责任单位：富源县农业农村局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2019年12月底完成，部分项目2020年12月底前完成（具体项目详见附件3）。

④绩效目标：带动贫困村贫困户发展产业，增收致富。

第二批

①资金安排及建设任务：计划安排资金12260万元，涉及全县12个乡（镇）、街道，发展农作物和经济作物种植，生猪养殖以及农产品基地、加工建设等项目。

②责任单位：富源县农业农村局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2019年12月底完成，部分项目2020年12月底前完成（具体项目详见附件3）。

④绩效目标：带动贫困村贫困户发展产业，增收致富。

（2）农业发展项目

①资金安排及建设任务：计划安排资金1210万元，涉及全县12个乡（镇）9个项目。富源县区域性粪污收集处理中心、扶持发展农民专业合作社、富源县2019年基层农技推广体系改革与建设补助、农作物病虫害统防统治及绿色防控、富源县魔芋新品种引进育种及试验研究、富源县湿地保护及渔业生产、富源县现代农业产业园建设总体规划、一二三产业融合发展（农产品产地初加工冷库建设）、供给侧结构性改革粮改饲补贴等项目。

②责任单位：富源县农业农村局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2019年12月底。

④绩效目标：提升全县农业生产发展水平（具体项目目标详见附表3农业项目）。

2．林业产业扶贫项目

①资金安排及建设任务：计划安排资金200万元，用于富村镇砂厂村委村种植猕猴桃200亩。

②责任单位：富源县林业和草原局，富村镇人民政府。

③时间进度：2020年9月底完成。

④绩效目标：栽植后第三年带动贫困户户增收≥1200元，后期逐年递增至盛果期，从栽植后第六年进入盛果期，每年可带动贫困户户增收≥12000元。

3．乡村旅游发展项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金40万元，用于多乐原3A级景区标准改造、建5座旅游厕所、景区服务系统、游云南平台建设。

（2）责任单位：富源县文化体育广播电视旅游局

（3）时间进度：2019年12月底。

（4）绩效目标：年内完成智慧园区建设，提高景区服务质量，接待旅游人次26万人次，景区为附近村（社）提供就业岗位，带动村民脱贫致富。

4．扶贫小额信贷

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金1570万元，用于18至65周岁的建档立卡贫困户可申请小额信贷5万元（含5万元）以下，期限3年（含3年）以内，免抵押、免担保，基准利率放贷、财政贴息的扶贫小额贷款。

（2）责任单位：富源县扶贫开发办公室

（3）时间进度：2019年12月底。

（4）绩效目标：计划发放三年期扶贫小额信贷3000万元，为7038户建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，户均年增收2500元左右。

5．村集体经济

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金125万元，用于墨红镇补木村委会、后所镇小冲村委会蔬菜种植建设蔬菜大棚，十八连山镇腊甲村委会发展养牛业。

（2）责任单位：富源县农业农村局，墨红镇、后所镇、十八连山镇人民政府。

（3）时间进度：2020年6月底完成。

（4）绩效目标：发展壮大村集体经济，带动202户贫困户增收，增强基层党组织凝聚力和向心力。

五、有关要求

（一）加强项目资金使用管理

1．严格项目实施责任。在项目实施管理上实行主管部门和乡（镇）、街道共同负责制。项目主管部门要对项目实施情况进行指导、跟踪和督促问效。

2．严格资金审批拨付。按照《富源县人民政府办公室关于印发富源县2019年统筹整合使用财政涉农资金管理办法（暂行）的通知》要求，所有统筹整合的项目资金，必须纳入年度脱贫攻坚计划进行项目安排。县级部门实施的统筹整合项目实行县级报账制管理，乡（镇）街道实施的统筹整合项目实行乡级报账制管理，各乡（镇）、街道要加快办理项目竣工财务决算手续，审核和完善报账资料，对报账资料的真实性和准确性负责。及时拨付项目资金，确保不出现资金滞留问题。

3．严格资金管理。各乡（镇）、街道对整合资金要实行专人管理、专账核算，对所有整合项目实行台账登记。同时每月将项目实施、资金拨付和结余结转情况报县统筹整合领导小组办公室。

4．严格项目监管。各乡（镇）、街道要严格落实扶贫项目公示制、招投标制、监理制、验收审计制等制度，让项目实施在阳光下运行。县纪委监委、县财政局、扶贫办等有关部门，负责扶贫资金分配使用的监督检查工作。县审计局负责对统筹整合项目的实施以及资金的分配、拨付和使用进行审计和监督，杜绝跑冒滴漏等不良现象发生，确保扶贫资金使用安全，对挤占、挪用、骗取扶贫资金等行为，严格依纪依法严肃处理。

（二）加快项目实施和资金拨付

严格按照《云南省扶贫开发领导小组办公室关于加快财政专项扶贫资金县级支出进度的通知》（云贫开发办〔2017〕222号）、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于印发〈云南省财政专项扶贫资金县级结余结转综合治理办法〉（试行）的通知》（云开组办〔2018〕2号）等文件要求，加快项目实施和资金拨付。

1．加快扶贫项目投资预算评审。对已纳入实施方案的项目，由县级行业主管部门组织力量集中批量进行评审，评审通过后报县人民政府批复或资金拨付请示，各部门、乡（镇）、街道组织实施。

2．严格执行工程招投标有关规定。对单项预算价在限额以下的工程建设项目，可不进行公开招标。要根据项目特点和加快扶贫项目实施进度的要求，依法灵活采用邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式开展工程建设活动。

3．及时拨付工程款。对已签订施工合同的扶贫项目，要根据合同约定及工程进度及时拨付资金。要加快工程进度款拨付，乡（镇）、街道对施工单位提交的报账拨款申请资料要在3个工作日内审核完毕，并向财政部门申请报账拨款。认真执行留置质保金的有关规定，工程质保金留置比例为3%。

4．及时办结工程项目结算和决算编制审核业务。项目完工后，审计机关或第三方审计机构要及时跟进完工项目的结算、决算审计。对工程质量验收合格但尚未进行结算、决算审计的扶贫项目，建设单位凭工程质量验收报告，可按工程款的80%申请拨款，竣工结算、决算审定后支付除质保金外的剩余资金。

（三）强化项目推进保障措施

1．建立协调机制。县统筹整合领导小组要适时召开推进会议通报项目实施进度，并采取有效措施，及时解决项目实施过程中遇到的各种困难和问题。各乡（镇）、街道也要相应成立财政涉农资金统筹整合领导小组和办公室，加快项目推进和资金拨付进度，切实加强统筹整合资金监管。

2．加强规划衔接。有关部门要按照脱贫攻坚规划要求及时调整完善有关专项规划，实现部门专项规划与脱贫攻坚规划的有效衔接，切实保障完成脱贫攻坚任务。部门专项规划与脱贫攻坚规划不一致的，应以脱贫攻坚规划为准。

3．严格监督检查。县统筹办在政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设情况等，接受社会监督。对项目推进不力，未按规定时间节点完成任务，影响全县脱贫成效的，将依据有关规定严肃追责。

4．加强绩效考评。县人民政府将对资金统筹整合使用情况进行绩效评价，建立以脱贫攻坚为导向，以资金规范使用为重点的绩效考评体系，设置考评指标，规范考评程序，充分发挥绩效考评的激励导向作用。考核结果以脱贫攻坚领导小组文件予以通报。

本方案可根据当年统筹整合资金的到位情况、项目实施情况及其他有关内容编制补充方案进行调整。

附件：1．富源县财政涉农资金整合方案基本情况表

2．富源县统筹整合财政涉农资金来源情况表

3．富源县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

4．富源县调整方案项目类型投入情况统计表

附件1

富源县财政涉农资金整合方案基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 项目 | | 单位 | 数量 |
| 一、基本情况 | — | — | 二、贫困现状 | — | — | — |
| 乡镇数 | 个 | 12 | 贫困人口 | 建档立卡户数 | 户 | 25728 |
| 行政村数 | 个 | 161 | 建档立卡人口数 | 人 | 111138 |
| 总户数 | 户 | 219032 | 上年底未脱贫户数 | 户 | 2867 |
| 其中：乡村户籍户数 | 户 | 184712 | 上年度未脱贫人口数 | 人 | 10317 |
| 总人口数 | 人 | 834404 | 贫困村 | 建档立卡村数 | 个 | 130 |
| 其中：乡村户籍人口 | 人 | 733911 | 上年底未退出村数 | 个 | 3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12473 | 贫困县 | 上年底贫困发生率 | % | 1.50% |
| 上年度财政总收入 | 万元 | 250006 | 三、本年度脱贫目标任务 | — | — | — |
| 其中：整合财政涉农资金范围预算收入 | 万元 | 75423.79 | 贫困人口 | 减贫户数 | 户 | 920 |
| 上年度地方财政支出 | 万元 | 481056 | 减贫人口 | 人 | 4000 |
| 其中：农林水支出 | 万元 | 72321 | 贫困村退出 | | 个 | 1 |
| 上年度实际整合财政涉农资金 | 万元 | 74790.79 | 贫困县摘帽 | | 个 |  |

附件2

富源县统筹整合财政涉农资金来源情况表

单位：万元

| 序号 |  | | | | 资金管理部门 | 上年度涉农资金投入规模 | | 本年度涉农资金投入规模 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总规模 | 其中实际纳入整合使用金额 | 年初预计总规模 | 年初计划整合规模 | 实际收到资金规模（截至调整方案编报时间） | 计划整合资金规模调整数 |
| 合计 | | | | | — | 75821.2 | 74790.79 | 41190.1 | 41190.1 | 58521.13 | 60000 |
| 一 | 中央财政合计 | | | |  | 36072.04 | 35041.63 | 32651.27 | 32651.27 | 41420.91 | 41526.81 |
| 1 | 中央财政专项扶贫资金 | | | | 富源县人民政府扶贫开发办公室 | 6019 | 6019 | 7743 | 7743 | 9590 | 9695.9 |
| 2 | 水利发展资金 | | | | 富源县水务局 | 2705 | 2705 |  |  | 1356 | 1356 |
| 3 | 农业生产发展资金 | 总规模（A，包含该项资金的全部支出方向） | | | 富源县农业农村局 | 6937.13 |  | 7499 | 7499 | 7499 | 7499 |
| 其中（B）： | ★耕地地力保护补贴（B1） | | 富源县农业农村局 | 6065 |  | 6028 | 6028 | 6028 | 6028 |
| ★农机购置补贴（B2） | | 富源县农业农村局 | 160 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ★支持适度规模经营（B3） | |  |  |  |  |  |  |  |
| ★有机肥替代（B4） | |  |  |  |  |  |  |  |
| ★农机深耕深松（B5） | | 富源县农业农村局 | 3 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ★产业兴村强县示范行动（B6） | |  |  |  |  |  |  |  |
| ★畜禽粪污综合利用（B7） | |  |  |  |  |  |  |  |
| ★现代农业产业园（B8） | |  |  |  |  |  |  |  |
| ★耕地休耕（B9） | |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣除B后的资金规模（C=A-B） | | | 富源县农业农村局 | 709.13 | 709.13 | 1246 | 1246 | 4535 | 4535 |
| 4 | 林业改革发展资金 | 总规模（A，包含该项资金的全部支出方向） | | | 富源县林业和草原局 | 352.16 |  | 298.21 | 298.21 | 497.67 | 497.67 |
| 其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护） | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣除B后的资金规模（C=A-B） | | | 富源县林业和草原局 | 352.16 | 352.16 | 298.21 | 298.21 | 497.67 | 497.67 |
| 5 | 农田建设补助资金 | | | | 富源县农业农村局 | 1780 | 1780 |  |  | 2282.89 | 2282.89 |
| 6 | 农村综合改革转移支付 | | | | 富源县农业农村局 | 1800 | 1800 |  |  | 433 | 433 |
| 7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 农村环境整治资金 | | | | 富源县环保局 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金  （支持农村公路部分） | | | | 富源县交通运输局 | 2479 | 2479 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 |
| 10 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分） | | | | 富源县住房和城乡建设局 | 14169.75 | 13139.34 | 9227.06 | 9227.06 | 8385.35 | 8385.35 |
| 11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 产粮大县奖励资金 | | | | 富源县发展和改革局 | 1838 | 1838 | 1654 | 1654 | 1838 | 1838 |
| 13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | | | | 富源县农业农村局 |  |  | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分） | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 旅游发展基金 | | | | 富源县文化旅游局 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） | | | 小计 |  | 3700 | 3700 |  |  |  |  |
| （1）农村扶贫公路中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）重大水利工程专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）农村电网改造升级工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）以工代赈示范工程中央基建投资 | 富源县发展和改革局 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| （5）农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资 | 富源县水务局 | 3200 | 3200 |  |  |  |  |
| （6）动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）农业生产发展专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （9）农村人居环境整治专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （10）水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （11）现代农业支撑体系专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （12）中小河流治理工程中央基投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （13）全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （14）规模化大型沼气工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （15）退牧还草中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （16）水文基础设施中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （17）种养业循环一体化项目中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （18）重点区域排涝能力建设中央基建投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| （19）中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金（属于整合范围但未在（1）—（18）列明的资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 省级财政资金小计 | | | |  | 24505.16 | 24505.16 | 8538.83 | 8538.83 | 15700.22 | 15700.22 |
| 1 | 省级专项扶贫资金 | | | | 富源县人民政府扶贫开发办公室 | 15906.51 | 15906.51 | 8538.83 | 8538.83 | 4786 | 4786 |
| 2 | 除专项扶贫资金外省级统筹整合涉农资金 | | | | 相关职能部门 | 8598.65 | 8598.65 |  |  | 10914.22 | 10914.22 |
| 3 | 其他（其他项主要填列结余资金。请详细说明其他项来源构成。例如：以前年度中央和省级结余整合涉农资金xxx万元，省级###资金xxx万元等。） | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 州（市）级统筹整合财政涉农资金小计 | | | |  | 15244 | 15244 |  |  | 1400 | 2772.97 |
| 1 | 市级专项扶贫资金 | | | | 富源县人民政府扶贫开发办公室 | 14800 | 14800 |  |  | 1400 | 2772.97 |
| 2 | 市级统筹整合资金 | | | | 富源县农业农村局 | 444 | 444 |  |  |  |  |
| 3 | 以前年度结余资金统筹后重新安排 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 县级统筹整合财政涉农资金小计 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 以前年度结余资金统筹后重新安排 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．“本年度涉农资金投入规模”中“年初预计总规模”为本年度该项资金总量预计数。“年初计划整合规模”为其中计划纳入整合资金规模，与整合季度报表中“年初数”一致。

2．“计划整合资金规模调整数”要与整合季度报表“计划整合资金规模”中“调整数”一致。

3．贫困县填报州市、县级涉农资金投入情况需填报明细项目。州市汇总报表时市县级投入只需汇总小计数。

4．州市级、县级资金列“其他”项的需详细说明资金来源构成。

附件3

富源县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

| 序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） | | | | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象 | | | | 项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束） | 绩效目标（有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主  管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整合财政涉农资金投入情况  （万元） | 金融资  金投入 | 社会资  金投入 | 农户  自筹 | 贫困村 | | 贫困人口 | |
| 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 |
|  | 合计 |  |  |  | 60000.00 | 2425.00 | 2868.40 | 7305.85 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |
| 一、 | 农村基础设施 |  |  |  | 37595.00 |  |  | 4944.00 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |
| （一） | 交通 |  |  |  | 13542.30 |  |  |  | 110 | 13542.30 | 17924 | 77831 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县乡道安全生命防护工程 |  | 358公里 |  | 3580.00 |  |  |  | 88 | 3580 | 14077 | 60830 |  |  |  |  |  |
| （1） | 大扒线 | 大河 | 21.35公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 213.50 | — | — | — | 5 | 213.5 | 1144 | 5020 | 201901— 201912 | 途经6个村委会，解决33000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （2） | 白黑公路 | 大河 | 3.46公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 34.60 | — | — | — | 1 | 34.6 | 245 | 914 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决8000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （3） | 扒取公路 | 大河 | 6.477公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 64.77 | — | — | — | 1 | 64.77 | 194 | 895 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| ，（4） | 大红公路 | 大河 | 1.999公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 19.99 | — | — | — | 1 | 19.99 | 267 | 1130 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决7000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （5） | 白落公路 | 大河 | 3.06公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 30.60 | — | — | — | 1 | 30.6 | 221 | 894 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （6） | 深小公路 | 大河 | 4.36公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 43.60 | — | — | — | 1 | 43.6 | 245 | 914 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决7000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （7） | 磨大公路 | 大河 | 7.86公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 78.60 | — | — | — | 3 | 78.6 | 604 | 2538 | 201901— 201912 | 途经4个村委会，解决12000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （8） | 小发公路 | 富村 | 6.5公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 65.00 | — | — | — | 1 | 65 | 159 | 748 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决3891人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （9） | 下上公路 | 富村 | 6.154公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 61.54 | — | — | — | 1 | 61.54 | 168 | 776 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决6116人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （10） | 鲁上公路 | 富村 | 6.756公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 67.56 | — | — | — | 1 | 67.56 | 201 | 855 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决8259人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （11） | 德沙公路 | 富村 | 5.669公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 56.69 | — | — | — | 1 | 56.69 | 168 | 786 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决4233人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （12） | 团小公路 | 富村 | 2.3公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 23.00 | — | — | — | 1 | 23 | 99 | 486 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决7552人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （13） | 毡团公路 | 富村 | 16.213公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 162.13 | — | — | — | 3 | 162.13 | 476 | 2099 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决7552人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （14） | 凉石公路 | 古敢 | 2.11公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 21.10 | — | — | — | 2 | 21.1 | 202 | 831 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4200人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （15） | 法柱公路 | 后所 | 5.738公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 57.38 | — | — | — | 1 | 57.38 | 166 | 714 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决5800人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （16） | 旧杨公路 | 后所 | 12.152公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 121.52 | — | — | — | 2 | 121.52 | 545 | 2280 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决11000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （17） | 岔迤公路 | 黄泥河 | 4公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 40.00 | — | — | — | 2 | 40 | 118 | 466 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决6200人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （18） | 黄三公路 | 黄泥河 | 3.879公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 38.79 | — | — | — | 1 | 38.79 | 144 | 689 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决7000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （19） | 老长线 | 老厂 | 2.8公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 28.00 | — | — | — | 1 | 28 | 91 | 453 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决9400人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （20） | 沈珠公路 | 老厂 | 12.4公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 124.00 | — | — | — | 2 | 124 | 346 | 1636 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决16200人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （21） | 新大公路 | 老厂 | 7.2公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 72.00 | — | — | — | 2 | 72 | 382 | 1766 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决8000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （22） | 泥尼公路 | 老厂 | 8.2公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 82.00 | — | — | — | 1 | 82 | 108 | 471 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4100人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （23） | 墨朝公路 | 墨红 | 18公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 180.00 | — | — | — | 3 | 180 | 322 | 1276 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4435人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （24） | 龙潭至墨红公路 | 墨红 | 12.638公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 126.38 | — | — | — | 2 | 126.38 | 199 | 781 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4700人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （25） | 草托至额勒沟公路 | 墨红 | 2.709公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 27.09 | — | — | — | 2 | 27.09 | 278 | 1089 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决5100人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （26） | 李鲁公路 | 墨红 | 11.9公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 119.00 | — | — | — | 1 | 119 | 55 | 228 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决3960人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （27） | 香水公路 | 墨红 | 4.066公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 40.66 | — | — | — | 1 | 40.66 | 191 | 780 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决3654人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （28） | 雷洞公路 | 胜境 | 4.6公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 46.00 | — | — | — | 1 | 46 | 120 | 488 | 201901— 201912 | 途径2个社区，解决2856人的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （29） | 狮多公路 | 胜境 | 2.2公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 22.00 | — | — | — | 1 | 22 | 195 | 815 | 201901— 201912 | 途径1个社区，解决4168人的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （30） | 雨豹公路 | 十八连山 | 8.5公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 85.00 | — | — | — | 2 | 85 | 232 | 865 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决17000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （31） | 老取公路 | 十八连山 | 7.054公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 70.54 | — | — | — | 1 | 70.54 | 94 | 339 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决2800人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （32） | 海羊公路 | 十八连山 | 8.5公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 85.00 | — | — | — | 2 | 85 | 240 | 1010 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决5100人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （33） | 海茂公路 | 营上 | 3.898公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 38.98 | — | — | — | 3 | 38.98 | 469 | 2188 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4500人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （34） | 赵茂公路 | 营上 | 4.2公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 42.00 | — | — | — | 1 | 42 | 168 | 755 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4100人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （35） | 大哈公路 | 营上 | 2.927公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 29.27 | — | — | — | 1 | 29.27 | 104 | 433 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决7000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （36） | 小速公路 | 营上 | 1.477公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 14.77 | — | — | — | 1 | 14.77 | 85 | 342 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决6400人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （37） | 小海公路 | 营上 | 1.694公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 16.94 | — | — | — | 1 | 16.94 | 99 | 475 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决5200人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （38） | 小岩公路 | 营上 | 2公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 20.00 | — | — | — | 1 | 20 | 188 | 852 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决11000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （39） | 鲁迤公路 | 营上 | 2.253公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 22.53 | — | — | — | 1 | 22.53 | 143 | 666 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4200人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （40） | 宽大公路 | 营上 | 9.614公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 96.14 | — | — | — | 2 | 96.14 | 335 | 1597 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决5800人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （41） | 合俄公路 | 营上 | 4.093公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 40.93 | — | — | — | 1 | 40.93 | 99 | 475 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决11000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （42） | 土补线 | 营上 | 3.78公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 37.80 | — | — | — | 1 | 37.8 | 193 | 831 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决13000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （43） | 民大公路 | 营上 | 11.84公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 118.40 | — | — | — | 3 | 118.4 | 441 | 1982 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决15000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （44） | 营小线 | 营上竹园 | 18公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 180.00 | — | — | — | 5 | 180 | 494 | 2122 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决10635人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （45） | 牛板公路 | 中安 | 15.43公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 154.30 | — | — | — | 3 | 154.3 | 886 | 3864 | 201901— 201912 | 途经6个村委会，解决20000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （46） | 清棠公路 | 中安 | 5.846公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 58.46 | — | — | — | 3 | 58.46 | 1045 | 4469 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决14000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （47） | 东屯线延线 | 中安 | 6.9公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 69.00 | — | — | — | 1 | 69 | 148 | 578 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决12000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （48） | 林龙公路 | 中安 | 3.433公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 34.33 | — | — | — | 1 | 34.33 | 224 | 1032 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决2000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （49） | 坝万公路 | 中安 | 4.4公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 44.00 | — | — | — | 1 | 44 | 113 | 487 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决5000人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （50） | 茂刘公路 | 竹园 | 5.285公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 52.85 | — | — | — | 1 | 52.85 | 52 | 216 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决10429人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （51） | 念松公路 | 竹园 | 4.126公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 41.26 | — | — | — | 1 | 41.26 | 92 | 404 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4600人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （52） | 乍乐公路 | 竹园 | 4公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 40.00 | — | — | — | 1 | 40 | 77 | 327 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决10277人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （53） | 糯纳公路 | 竹园 | 3.7公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 37.00 | — | — | — | 2 | 37 | 212 | 879 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决6560人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| （54） | 新乐公路 | 竹园 | 8.3公里安防设施（详见施工图设计） | 10万元/公里 | 83.00 | — | — | — | 2 | 83 | 191 | 824 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决14600人口的出行安全问题 | 富源县地方公路管理段 | 富源县交通运输局 |  |
| 2 | 窄路基路面改造项目 |  | 23.9公里 |  | 406.30 |  |  |  | 6 | 406.3 | 860 | 3832 |  |  |  |  |  |
| （1） | 老取公路窄改宽项目 | 十八连山镇 | 0.847公里窄路基路面改造 | 17万元/公里 | 14.40 | — | — | — | 1 | 14.4 | 94 | 339 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决2800人口的出行安全问题 | 十八连山镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （2） | 雨半公路窄改宽项目 | 十八连山镇 | 9.285公里窄路基路面改造 | 17万元/公里 | 157.80 | — | — | — | 1 | 157.8 | 110 | 487 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决2400人口的出行安全问题 | 十八连山镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （3） | 黄牛公路窄改宽项目 | 黄泥河镇 | 8.605公里窄路基路面改造 | 17万元/公里 | 146.30 | — | — | — | 2 | 146.3 | 303 | 1466 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决8300人口的出行安全问题 | 黄泥河镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （4） | 发新公路窄改宽项目 | 营上镇 | 1.898公里窄路基路面改造 | 17万元/公里 | 32.30 | — | — | — | 1 | 32.3 | 149 | 690 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决9800人口的出行安全问题 | 营上镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （5） | 祭抹公路窄改宽项目 | 营上镇 | 3.265公里窄路基路面改造 | 17万元/公里 | 55.50 | — | — | — | 1 | 55.5 | 204 | 850 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决10060人口的出行安全问题 | 营上镇 | 富源县交通运输局 |  |
| 3 | 桥梁拆除重建项目 |  | 中桥1座20米 |  | 34.00 |  |  |  | 1 | 34 | 145 | 584 |  |  |  |  |  |
| （1） | 亢家桥拆除重建 | 后所镇 | 20米中桥拆除重建 | 3800/平方米 | 34.00 | — | — | — | 1 | 34 | 145 | 584 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决530人口的出行安全问题 | 后所镇 | 富源县交通运输局 |  |
| 4 | 建制村通畅工程 |  | 158.7公里 |  | 9522.00 |  |  |  | 15 | 9522 | 2842 | 12585 |  |  |  |  |  |
| （1） | 寨子口村委会通畅工程 | 中安街道 | 7.5公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 450.00 | — | — | — | 1 | 450 | 398 | 1707 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决11000人口的出行问题 | 中安街道 | 富源县交通运输局 |  |
| （2） | 石缸村委会通畅工程 | 中安街道 | 14.2公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 852.00 | — | — | — | 1 | 852 | 269 | 1086 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决12000人口的出行问题 | 中安街道 | 富源县交通运输局 |  |
| （3） | 青石村委会通畅工程 | 胜境街道 | 10.6公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 636.00 | — | — | — | 1 | 636 | 187 | 857 | 201901— 201912 | 途径1个社区，解决4489人的出行问题 | 胜境街道 | 富源县交通运输局 |  |
| （4） | 岩上村委会通畅工程 | 后所镇 | 15.3公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 918.00 | — | — | — | 1 | 918 | 41 | 175 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决1320人口的出行问题 | 后所镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （5） | 双诺村委会通畅工程 | 后所镇 | 9.9公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 594.00 | — | — | — | 1 | 594 | 157 | 636 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决2100人口的出行问题 | 后所镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （6） | 格宗村委会通畅工程 | 大河镇 | 9公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 540.00 | — | — | — | 1 | 540 | 194 | 864 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4060人口的出行问题 | 大河镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （7） | 大坪村委会通畅工程 | 营上镇 | 13.7公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 822.00 | — | — | — | 1 | 822 | 202 | 958 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决14600人口的出行问题 | 营上镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （8） | 茂兰村委会通畅工程 | 竹园镇 | 5.5公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 330.00 | — | — | — | 1 | 330 | 52 | 216 | 201901— 201912 | 途经2个村委会，解决12000人口的出行问题 | 竹园镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （9） | 大凹子村委会通畅工程 | 富村镇 | 6.4公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 384.00 | — | — | — | 1 | 384 | 217 | 950 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决9883人口的出行问题 | 富村镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （10） | 新店村委会通畅工程 | 富村镇 | 1.5公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 90.00 | — | — | — | 1 | 90 | 206 | 973 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决9883人口的出行问题 | 富村镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （11） | 布古村委会通畅工程 | 黄泥河镇 | 15.4公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 924.00 | — | — | — | 1 | 924 | 202 | 932 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4500人口的出行问题 | 黄泥河镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （12） | 庆口村委会通畅工程 | 黄泥河镇 | 6.2公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 372.00 | — | — | — | 1 | 372 | 200 | 883 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决4200人口的出行问题 | 黄泥河镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （13） | 沙营村委会通畅工程 | 古敢乡 | 6.1公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 366.00 | — | — | — | 1 | 366 | 166 | 713 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决6400人口的出行问题 | 古敢乡 | 富源县交通运输局 |  |
| （14） | 丕得村委会通畅工程 | 十八连山镇 | 21.6公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 1296.00 | — | — | — | 1 | 1296 | 183 | 821 | 201901— 201912 | 途经1个村委会，解决5800人口的出行问题 | 十八连山镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （15） | 押租村委会通畅工程 | 老厂镇 | 15.8公里路基加固路面硬化 | 60万元/公里 | 948.00 | — | — | — | 1 | 948 | 168 | 814 | 201901— 201912 | 途经3个村委会，解决12300人口的出行问题 | 老厂镇 | 富源县交通运输局 |  |
| （二） | 水利建设项目 |  |  |  | 4271.33 |  |  |  | 103 | 4271.33 | 2864 | 26020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  | 1336.50 |  |  |  | 66 | 1336.50 | 2087 | 7924 |  |  |  |  |  |
| （1） | 东堡社区升官坪村饮水工程 | 东堡社区升官坪 | 更换深井泵1台及电缆线270m |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 46 | 161 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1308人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 海坪社区尖山村饮水工程 | 海坪社区尖山 | 更换IS65—40—250A水泵1套，维修启动设备和部分配件接头。 |  | 1.77 |  |  |  | 1 | 1.77 | 36 | 125 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村592人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 海坪社区拖落照村饮水工程 | 海坪社区拖落照 | 撤除老重建100m3蓄水池1个，安装PE50mm管道600m。 |  | 8.51 |  |  |  | 1 | 8.51 | 37 | 128 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村460人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 回隆社区水塔子村饮水工程 | 回隆社区水塔子 | 建3m3取水池1个，更换PEΦ50mm（1.25MPa）管道300m。 |  | 1.03 |  |  |  | 1 | 1.03 | 23 | 80 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村267人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 龙海社区大坟山村饮水工程 | 龙海社区大坟山 | 从机电井延伸PEΦ90mmPE（1.6MPa）管道1000m。 |  | 7.89 |  |  |  | 1 | 7.89 | 13 | 45 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村464人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 龙海社区张家村饮水工程 | 龙海社区张家 | 建30m3蓄水池1个，安装安装Φ50mmPE管3500m，Φ32mmPE管1000m，Φ25mmPE管1500m。安装入户设施68套 |  | 14.89 |  |  |  | 1 | 14.89 | 6 | 21 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村223人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 龙潭社区龙潭箐村饮水工程 | 龙潭社区龙潭箐 | 安装Φ50mmPE管1000m，Φ32mmPE管500m，Φ25mmPE管1000m。 |  | 3.25 |  |  |  | 1 | 3.25 | 64 | 225 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村426人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 石缸社区香花岭村饮水工程 | 石缸社区香花岭 | 建泵站1座，安装离心式水泵（IS100—65—250）1套，建50m3调节池1个。 |  | 17.47 |  |  |  | 1 | 17.47 | 29 | 102 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村175人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 紫泉社区宝树村饮水工程 | 紫泉社区宝树村 | 建2m3取水池1个，安装安装Φ63mmPE管500m，安装Φ50mmPE管1000m，Φ32mmPE管800m，Φ25mmPE管1000m。安装入户设施50套 |  | 7.9 |  |  |  | 1 | 7.90 | 48 | 168 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村799人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 紫泉社区羊尾哨村饮水工程 | 紫泉社区羊尾哨 | 安装增压泵1台，软启动柜1套，加压泵泵房9m2，安装Φ63mmPE管1200m，安装Φ25mmPE管1200m， |  | 5.78 |  |  |  | 1 | 5.78 | 25 | 88 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村887人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 寨子口社区沙坡村饮水工程 | 寨子口社区沙坡 | 延伸Φ160mmPE管220m，Φ75mmPE管950m。 |  | 8.15 |  |  |  | 1 | 8.15 | 32 | 112 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村437人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 回隆社区张家村饮水工程 | 回隆社区张家 | 建2m3取水池1个，建30m3蓄水池1个，安装安装Φ50mmPE管3000m，Φ32mmPE管1500m，Φ25mmPE管1500m。安装入户设施76套 |  | 17.82 |  |  |  | 1 | 17.82 | 19 | 65 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村264人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （13） | 龙海社区坝冲村饮水工程 | 龙海社区坝冲 | 打深井1口，50m3蓄水池1个，安装DN90mmPE（1.6MPa）管道1000m，安装Φ50mmPE管2600m，Φ32mmPE管1500m，Φ25mmPE管1500m。安装入户设施99套 |  | 34.69 |  |  |  | 1 | 34.69 | 11 | 39 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村358人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （14） | 紫泉社区杏花村饮水工程 | 紫泉社区杏花村 | 建2m3取水池1个，建30m3蓄水池1个，安装安装Φ50mmPE管3300m，Φ32mmPE管1500m，Φ25mmPE管1500m。安装入户设施56套 |  | 15.16 |  |  |  | 1 | 15.16 | 23 | 79 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村412人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （15） | 回隆社区保家村饮水工程 | 回隆社区保家 | 建2m3取水池1个，建50m3蓄水池1个，安装安装Φ50mmPE管3100m，Φ32mmPE管1500m，Φ25mmPE管1500m。安装入户设施56套 |  | 14.38 |  |  |  | 1 | 14.38 | 20 | 70 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村303人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （16） | 紫泉社区上村饮水工程 | 紫泉社区紫泉上村 | 建2m3取水池1个，建50m3蓄水池1个，安装安装Φ50mmPE管1000m，Φ32mmPE管500m，Φ25mmPE管1000m。安装入户设施56套 |  | 10.33 |  |  |  | 1 | 10.33 | 25 | 89 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村590人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 中安街道小计 |  |  | 171.02 |  |  |  | 16 | 171.02 | 457 | 1597 |  |  |  |  |  |
| （1） | 迤山口社区迤山口小组饮水工程 | 迤山口社区迤山口小组 | 安装供水管道Φ50mmPE管1000米， Φ32mmPE管1000米， Φ25mmPE管2000米 |  | 1.96 |  |  |  | 1 | 1.96 | 32 | 122 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1299人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 多乐社区多乐村饮水工程 | 多乐社区多乐村 | 维修输水主管 Φ315mmPE管2处 |  | 11.76 |  |  |  | 1 | 11.76 | 163 | 619 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村2810人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 海田社区海田小组饮水工程 | 海田社区海田小组 | 维修输水管桩12处 |  | 3.92 |  |  |  | 1 | 3.92 | 96 | 364 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1205人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 洗洋塘社区洗洋塘小组饮水工程 | 洗洋塘社区洗洋塘小组 | 安装供水管道Φ63mmPE管500米，Φ32mmPE管500米，Φ25mmPE管1000米 |  | 1.47 |  |  |  | 1 | 1.47 | 61 | 232 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村912人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 腰站社区腰站片区饮水工程 | 腰站社区腰站片区 | 新建200立方蓄水池1个，安装供水管道Φ160mmPE管6060米，Φ110mmPE管2000米，安装Φ90mmPE管2000米，安装水表500套，净水设备一套。 |  | 156.73 |  |  |  | 1 | 156.73 | 102 | 389 | 2019年4月-2019年12月 | 解决2个自然村4090人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 迤山口社区砂锅冲村饮水工程 | 迤山口社区砂锅冲村 | 安装供水管道Φ63mmPE管7800米，安装供水管道Φ50mmPE管1800米， Φ32mmPE管2000米，安装终端取水设施20处 |  | 39.18 |  |  |  | 1 | 39.18 | 21 | 80 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1152人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 迤山口社区滑石板赵家队村饮水工程 | 迤山口社区滑石板赵家社村 | 新建机井一座， 新建100立方蓄水池1个，泵房建筑面积20m2，安装抽水管道DN50mm管600米。提水设施一套。净水设备一套。 |  | 29.39 |  |  |  | 1 | 29.39 | 22 | 84 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1150人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 外山口片区供水工程 | 外山口片区供水工程 | 安装供水管道Φ63mmPE管7800米，Φ32mmPE管4000米，Φ25mmPE管7000米，终端取水设施260处，安装智能水表2000块，净水设备一套。 |  | 146.94 |  |  |  | 1 | 146.94 | 134 | 519 | 2019年4月-2019年12月 | 解决4个自然村9000人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 胜境街道小计 |  |  | 391.35 |  |  |  | 8 | 391.35 | 631 | 2409 |  |  |  |  |  |
| （1） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 补木村委会下马依村 | 蓄水池1个100方，圆形。闸阀室1间8 m2。管网安装Φ32mmPE管3000米，Φ25mmPE管4000米。抽水池1个30方 |  | 35.00 |  |  |  | 1 | 35.00 | 6 | 21 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村270人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 吉克村委会下吉克 | 新建1个100方水池1个，安装供水管道Φ75mmPE管1500米，Φ63mmPE管4000米，安装Φ50mmPE管3500米，Φ32mmPE管2300米，Φ25mmPE管3500米。安装水表175套 |  | 38.00 |  |  |  | 1 | 38.00 | 17 | 60 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村594人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 摩山村委会摩山 | 蓄水池1个100方，闸阀室1间6 m2水泵22KW，泵房1间13 m2。安装Φ32mmPE管5000米，Φ25mmPE管4500米。安装抽水管道DN80mm管1500米 |  | 40.00 |  |  |  | 1 | 40.00 | 64 | 224 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村868人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 田冲村委会阿依半坡 | 更换Φ90管mmPE管1500米，Φ32mmPE管1000米，Φ25mmPE管2000米 |  | 45.00 |  |  |  | 1 | 45.00 | 121 | 425 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1580人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 田冲村委会田冲 | 管网改造，安装Φ110mmPE管2000米，Φ63mmPE管4500米，Φ50mmPE管4000米，Φ32mmPE管5500米，Φ25mmPE管4500米。安装水表257套 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 36 | 127 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村955人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 清水村委会大嘎拉搬迁村 | 清水村委会大嘎拉搬迁村 | 安装供水管道Φ50mmPE管3000米，Φ32mmPE管3000米，Φ25mmPE管4500米 |  | 6.00 |  |  |  | 1 | 6.00 | 14 | 50 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村50人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 补木村委会坡上 | 新建蓄水池1个50方，抽水成1个20方，泵房建筑面积13m2，安装抽水管道DN50mm管1000米。安装Φ32mmPE管3500米，Φ25mmPE管4500米 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 8 | 28 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村210人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 法土村委会清水塘饮水工程 | 法土村委会法土 | 维修提水工程，更换22KW水泵2台,新建蓄水池1个100方，闸阀室1间6 m2。更换安装Φ50mmPE管1500米，安装Φ32mmPE管2000米，Φ25mmPE管1500米。 |  | 15.00 |  |  |  | 1 | 15.00 | 2 | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村100人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 清水村委会大嘎拉村饮水工程 | 清水村委会大嘎拉村 | 新增水源1个，安装PE63mm管4500米，取水池1个2方 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 38 | 154 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村660人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 法土村委会清水塘 | 新建蓄水池1个30方，安装供水主管安装Φ32mmPE管4500米，Φ25mmPE管5000米 |  | 15.00 |  |  |  | 1 | 15.00 | 2 | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村110人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 贾姑德方家饮水工程 | 贾姑德方家 | 新增水源1个，安装安装Φ63mmPE管1000米，更换安装Φ32mmPE管2000米，Φ25mmPE管2000米。安装水表100套 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 10 | 38 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村350人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 米德村饮水工程 | 加克村委会米德村 | 安装安装Φ63mmPE管1000米。安装Φ32mmPE管3500米，Φ25mmPE管2500米 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 17 | 66 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1028人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 墨红镇小计 |  |  | 264.00 |  |  |  | 12 | 264.00 | 335 | 1209 |  |  |  |  |  |
| （1） | 大河村委会范家坝饮水工程 | 大河村委会范家坝 | 新建50m3取水池1个，50m3蓄水池1个，安装引水主管DN80mm无缝钢管2200m，安装22KWD12-50×5水泵2台，架设输电线路300m，DN50mmPE管2400m，DN32mmPE管4000m，DN25mmPE管4000m，终端取水设施82套 |  | 68.00 |  |  |  | 1 | 68.00 | 12 | 47 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村323人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 大河村委会下草坪饮水工程 | 大河村委会下草坪 | 安装引水主管DN63mmPE管2000m，DN32mmPE管1000m，DN25mmPE管2000m，闸阀室1间4m2 |  | 11.39 |  |  |  | 1 | 11.39 | 24 | 91 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村549人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 铜厂村委会片区供水工程 | 铜厂村委会片区供水工程 | 新建人工井1口15m，100m3水池1个，安装引水主管DN63mmPE管960m，安装22KWD12-25×9水泵2台，架设输电线路250m，50KVA变压器1台，DN32mmPE管8000m，DN25mmPE管10000m，终端取水设施180套 |  | 80.07 |  |  |  | 1 | 80.07 | 8 | 29 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1097人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 大河镇小计 |  |  | 159.46 |  |  |  | 3 | 159.46 | 44 | 167 |  |  |  |  |  |
| （1） | 茂河村委会茂河上村饮水工程 | 茂河村委会茂河上村 | 该村计划维修村内管网，安装DN25mmPE管2000米，安装终端取水设施（含15mm水表、15mm龙头及管配件等）100套。土方开挖（沟槽）40m³，石方开挖（沟槽）14m³，土方回填40m³，切路80m，C15混凝土护管34m³。 |  | 5.03 |  |  |  | 1 | 5.03 | 54 | 204 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1197人的饮水困难，提高供水保证率 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 茂河村委会茂河下村饮水工程 | 茂河村委会茂河下村 | 该村计划维修村内管网，安装DN32mmPE管2000米，DN25mmPE管1000米。土方开挖（沟槽）180m³，石方开挖（沟槽）28m³，土方回填160m³，切路70m，C15混凝土护管40m³。 |  | 3.6 |  |  |  | 1 | 3.60 | 51 | 195 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村824人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 营上镇小计 |  |  | 8.63 |  |  |  | 2 | 8.63 | 105 | 399 |  |  |  |  |  |
| （1） | 海章村委会禾木德饮水工程 | 海章村委会禾木德 | 重建4m3取水池1个，安装安装63mm（1.25mpa）PE80级塑管3885m |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 7 | 27 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村883人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 新街村委会新街饮水工程 | 新街村委会新街 | 重建4m3取水池1个，安装安装63mm（1.25mpa）PE80级塑管3885m |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 23 | 89 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1397人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 竹园镇小计 |  |  | 20.00 |  |  |  | 2 | 20.00 | 30 | 116 |  |  |  |  |  |
| （1） | 块泽村委会雨彩饮水工程 | 块泽村委会雨彩 | 新建2m³取水池1个，30m³蓄水池1个，更换φ63mmPE管2000米，安装φ50mmPE管2000米，安装消毒设备2套 |  | 14.44 |  |  |  | 1 | 14.44 | 38 | 145 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村748人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 新店村委会老高寨饮水工程 | 新店村委会老高寨 | 新建2m³取水池1个，50m³蓄水池1个，安装φ63mmPE管3000米，安装φ50mmPE管2400米、φ32mmPE管1900米、φ25mmPE管2300米、φ20mmPE管2500米，安装入户取水设施110套，安装消毒设备1套。 |  | 26.41 |  |  |  | 1 | 26.41 | 28 | 105 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村517人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 砂厂村委会上落核饮水工程 | 砂厂村委会上落核 | 新建2m³取水池1个，30m³蓄水池1个，更换φ63mmPE管1500米，安装φ50mmPE管1000米，φ32mmPE管1200米、φ25mmPE管1400米、φ20mmPE管1600米，安装入户取水设施15套，安装消毒设备1套 |  | 12.19 |  |  |  | 1 | 12.19 | 23 | 86 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村372人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 砂厂村委会下新寨饮水工程 | 砂厂村委会下新寨 | 新建2m³取水池1个，20m³抽水前池1个、30m³蓄水池1个，安装φ90mmPE管200米，安装抽水主管φ80mm刚管900米，架设电线1000米，安装抽水设备1套，安装消毒设备1套。 |  | 30.13 |  |  |  | 1 | 30.13 | 30 | 130 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村461人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 富村一、二、三组 | 更换φ300mm球墨铸铁管792米，新建闸阀井2个。 |  | 40.32 |  |  |  | 1 | 40.32 | 18 | 68 | 2019年4月-2019年12月 | 解决3个自然村1080人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 鲁纳村委会树鲁克村饮水工程 | 鲁纳村委会树鲁克村 | 新建抽水房6㎡，新建50m³蓄水池1个，维修村中老水池1个，安装抽水主管φ80mm刚管1200米，安装φ50mmPE管2300米、φ32mmPE管2400米、φ25mmPE管2600米、φ20mmPE管2800米，安装入户取水设施135套，架设电线150米，安装抽水设备1套，安装消毒设备1套。 |  | 31.66 |  |  |  | 1 | 31.66 | 30 | 129 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村616人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 富村镇小计 |  |  | 155.15 |  |  |  | 6 | 155.15 | 167 | 663 |  |  |  |  |  |
| （1） | 迤德黑村委会大凹子饮水工程 | 迤德黑村委会大凹子 | DN50mmPE塑管1050米、DN32mmPE塑管350米、DN25mmPE塑管1000米、DN15水表55块、龙头50只。 |  | 2.52 |  |  |  | 1 | 2.52 | 11 | 43 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村276人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 迤德黑村委会鱼塘口子饮水工程 | 迤德黑村委会鱼塘口子 | DN50mmPE塑管660米、DN32mmPE塑管450米、DN25mmPE塑管350米、DN15水表60块、龙头60只、护管26m3。 |  | 3.01 |  |  |  | 1 | 3.01 | 14 | 52 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村281人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 黑克村委会大枯坑饮水工程 | 黑克村委会大枯坑 | DN50mmPE塑管450米、DN32mmPE塑管1300米、DN25mmPE塑管2500米、C15水表120块、龙头110只、护管26m3。 |  | 4.45 |  |  |  | 1 | 4.45 | 28 | 105 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村889人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 黑克村委会独家村饮水工程 | 黑克村委会独家村 | DN50mmPE塑管1650米、DN32mmPE塑管2300米、DN25mmPE塑管1800米、DN15水表100块、龙头100只、护管28m3。 |  | 6.51 |  |  |  | 1 | 6.51 | 18 | 70 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村384人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 黑克村委会小枯坑饮水工程 | 黑克村委会小枯坑 | DN50mmPE塑管350米、DN32mmPE塑管1300米、DN25mmPE塑管1500米、C15水表120块、龙头110只、护管20m3。 |  | 3.59 |  |  |  | 1 | 3.59 | 14 | 54 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村438人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 新角村委会尼其克饮水工程 | 新角村委会尼其克 | DN50mmPE塑管650米、DN32mmPE塑管2300米、DN25mmPE塑管1800米、C15水表100块、龙头100只、护管36m3。 |  | 5.00 |  |  |  | 1 | 5.00 | 19 | 72 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村619人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 老厂镇小计 |  |  | 25.08 |  |  |  | 6 | 25.08 | 104 | 396 |  |  |  |  |  |
| （1） | 华毕村委会华毕村饮水工程 | 华毕村委会华毕村 | 更换1.25MPaPE80φ75mm输水主管2000米，PE80φ50mm1.25MPa输水主管600米，PE80φ32mm1.25MPa输水主管300米，PE80φ25mm1.25MPa输水主管400米，自动浮球阀2个，新建10m3蓄水池1个，闸室1间6.72m2 |  | 9.81 |  |  |  | 1 | 9.81 | 20 | 76 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村675人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 华毕村委会旧发乃村饮水工程 | 华毕村委会旧发乃村 | 更换抽水泵1台，PE80φ50mm1.25MPa抽水主管210米，洗井，建泵房1间10.77m2 |  | 6.87 |  |  |  | 1 | 6.87 | 26 | 97 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村623人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 华毕村委会沙塘子村饮水工程 | 华毕村委会沙塘子村 | 供水规模：21.15m3/d，打深井1口,20m3蓄水池1个，闸阀室1间6.72m2，泵房1间7.84m2，水泵2台，架设输电线200米，10米杆4棵，安装抽水主管360米，各类配水管道2540米，水桩32套。 |  | 14.59 |  |  |  | 1 | 14.59 | 3 | 13 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村125人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 华毕村委会上寨村饮水工程 | 华毕村委会上寨村 | 更换PE80φ90mm1.25MPa抽水主管300米，新建20m3蓄水池1个，闸室1间7.28m2 |  | 3.93 |  |  |  | 1 | 3.93 | 3 | 13 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村146人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 德厚村委会谢白勒饮水工程 | 德厚村委会谢白勒 | 供水规模：71.82m3/d，打深井1口100m3蓄水池1个，闸阀室1间6.72m2，抽水房1间7.84m2，水泵1台，架设输电线700米，10米杆14棵，安装抽水主管560米，各类配水管道8440米，水桩120套 |  | 37.63 |  |  |  | 1 | 37.63 | 20 | 76 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村427人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 细冲村委会独木村饮水工程 | 细冲村委会独木村 | 更换PE80φ110mm1.25MPa输水主管400米，PE80φ50mm1.25MPa输水主管2400米，PE80φ32mm1.25MPa输水主管2000米，PE80φ25mm1.25MPa输水主管1000米，维修水桩218套，新建水桩70套，更换水泵2台，电表1块 |  | 24.72 |  |  |  | 1 | 24.72 | 57 | 216 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1284人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 细冲村委会旧屋居村饮水工程 | 细冲村委会旧屋居村 | 更换PE80φ50mm1.25MPa输水主管300米，50m3蓄水池1个，闸室1间6.72m2 |  | 6.65 |  |  |  | 1 | 6.65 | 5 | 18 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村161人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 细冲村委会柿花坪饮水工程 | 细冲村委会柿花坪 | 供水规模：12.76m3/d，建6米截水墙1道，10m3抽水池1个，20m3蓄水池1个，闸阀室1间6.72 m2，水泵2台，架设输电线300米，10米杆7棵，抽水主管500米，各类配水管道1800米，水桩19套 |  | 5.00 |  |  |  | 1 | 5.00 | 7 | 26 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村76人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 细冲村委会细冲饮水工程 | 细冲村委会细冲 | 更换PE80φ50mm1.25MPa管1000米，PE80φ32mm1.25MPa管1000米，PE80φ25mm1.25MPa管800米，维修60m3蓄水池1个，建水桩10个，更换水表、龙头、闸阀90套 |  | 5.00 |  |  |  | 1 | 5.00 | 39 | 148 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村1116人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 纸厂村委会马路饮水工程 | 纸厂村委会马路 | 供水规模：17.67m3/d，建2m3取水池1个，10m3抽水池1个，20m3蓄水池1个，闸阀室1间6.72m2，水泵2台，架设输电线50米，10米杆2棵，安装抽水主管150米，各类配水管道1650米，水桩19套 |  | 8.00 |  |  |  | 1 | 8.00 | 6 | 148 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村105人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 补羊阿得补饮水工程 | 补羊阿得补 | 更换PE80φ50mm1.25MPa输水主管2300米，PE80φ32mm1.25MPa输水主管1800米，PE80φ25mm1.25MPa输水主管1500米，水泵2台，新建2 m3取水池3个，100 m3蓄水池1个，闸室1间6.72m2 |  | 19.61 |  |  |  | 1 | 19.61 | 28 | 137 | 2019年4月-2019年12月 | 解决1个自然村738人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 十八连山镇小计 |  |  | 141.81 |  |  |  | 11 | 141.81 | 214 | 968 |  |  |  |  |  |
| 2 | 农村饮水安全管护维修费 |  |  |  | 1044.80 |  |  |  |  | 1044.80 | 0 | 14571 |  |  |  |  |  |
| （1） | 河下村饮水安全管护维修工程 | 中安街道东堡河下村 | 延伸安装PE50mm管1200m，安装PE32mm管2000m，PE25mm管3400m，安装入户设施57套 |  | 11.59 |  |  |  |  | 11.59 |  | 15 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村482人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 下街饮水安全管护维修工程 | 中安街道东堡下街 | 更换PE63mmPE管1500m，PE32-25mm管2000m， |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.60 |  | 142 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1202人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 海坪片区饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 建3m3取水池1个，更换Φ50mm（1.25MPa）PE管道1000m |  | 2.56 |  |  |  |  | 2.56 |  | 128 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村460人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 莲花片区饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 安装PE110-32mm管2000m， |  | 5 |  |  |  |  | 5.00 |  | 522 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村4650人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 坝冲村饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 延伸PE32mm管2400m，5m3水塔1个 |  | 2.23 |  |  |  |  | 2.23 |  | 201 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村358人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 田落冲村饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 建3m3取水池1个，更换Φ50mm（1.25MPa）PE管道3000m |  | 5.43 |  |  |  |  | 5.43 |  | 119 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1015人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 龙潭片区饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 维修水源点3个，PE32-25mm管4000m， |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.50 |  | 456 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村809人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 凤鸣村饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 安装PE32mm管3000m |  | 1.68 |  |  |  |  | 1.68 |  | 174 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村401人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 香花岭村饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 安装PE32mm管1600m及配件新 |  | 1.24 |  |  |  |  | 1.24 |  | 102 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村175人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 寨子口村饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 维修PEΦ160mm（1.25MPa）管道150m，PEΦ75mm（1.25MPa）管道120m |  | 5.41 |  |  |  |  | 5.41 |  | 555 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1631人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 余家湾村饮水安全管护维修工程 | 中安街道 | 建4m3取水池1个，10m3蓄水池1个，安装PE63mm管500m，安装PE5mm管600m，PE32mm管2000m |  | 4.85 |  |  |  |  | 4.85 |  | 138 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村846人的饮水困难，提高供水保证率。 | 中安街道办事处 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 中安街道小计 |  |  | 48.09 |  |  |  |  | 48.09 | 0 | 2552 |  |  |  |  |  |
| （1） | 农村饮水安全管护维修费 | 胜境街道青石、海田社区阿石营村、团田村、海田村、小村、大村 | 胜境街道农村饮水安全管护维修工程 |  | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |  | 420 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复5个自然村2200人的饮水困难，提高供水保证率。 | 胜境街道办事处 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 胜境街道小计 |  |  | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |  | 420 |  |  |  |  |  |
| （1） | 小白岩村提水工程 | 后所镇庆云村委会小白岩村 | 安装Φ110mmPE管550m,Φ50mmPE管2600m,Φ32mmPE管2500m，Φ25mmPE管4030m,Φ20mmPE管8060m,终端取水设施106套，取水池1个，50m³水2个，D12-50\*2离心泵2台，泵房20.46m²。 |  | 72.03 |  |  |  |  | 72.03 |  | 92 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村445人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 双诺提水工程维修 | 后所镇双诺村委会绕子坪村 | 新建闸阀房10.5m²，安装DN100mm镀锌管6m，Φ110mmPE管25m。 |  | 2.93 |  |  |  |  | 2.93 |  | 1256 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复7个自然村3360人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 发凹龚家沟边缘户饮水工程 | 后所镇发凹村委会龚家沟村 | 安装Φ25mmPE管1560m,Φ20mmPE管1540m，终端取水设施28套。 |  | 4.08 |  |  |  |  | 4.08 |  | 31 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村94人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 瓦厂水井维修工程 | 后所镇小冲村委会瓦厂村 | 维修水井2个。 |  | 1.34 |  |  |  |  | 1.34 |  | 35 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村90人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 后所集镇管网延伸工程 | 后所镇迤后所社区迤后所 | 安装Φ225mmPE管145m,Φ50mmPE管2300m,Φ25mmPE管1750m,智能水表及表箱45套。 |  | 14.40 |  |  |  |  | 14.40 |  | 439 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村3868人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 白龙洞机井配水管道安装工程 | 后所镇杨家坟村委会白龙洞村 | 安装Φ90mmPE管1000m。 |  | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  | 129 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1127人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 何基田1村饮水工程维修 | 后所镇阿依诺村委会何基田村 | 安装Φ32mmPE管1600m,Φ20mmPE管2000m,新建20m3蓄水池1个，终端取水设施44套。 |  | 7.89 |  |  |  |  | 7.89 |  | 23 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村169人的饮水困难，提高供水保证率。 | 后所镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 后所镇小计 |  |  | 110.17 |  |  |  |  | 110.17 | 0 | 2005 |  |  |  |  |  |
| （1） | 庵子上组管养维修工程 | 大河镇庵子上组 | 庵子上组自流引水工程（维修50m3水池1个） |  | 1.87 |  |  |  |  | 1.87 |  | 40 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村265人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 祖坟山管养维修工程 | 大河镇白马祖坟山 | 祖坟山自流引水工程（维修20m3水池1个，维修安装DN25mmPE管2000m） |  | 2.93 |  |  |  |  | 2.93 |  | 24 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村200人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 月亮田管养维修工程 | 大河镇白岩月亮田 | 月亮田提水工程（维修50m3蓄水池1个，30m3取水池1个，维修安装DN32mmPE管1400m，DN25mmPE管1000m） |  | 4.45 |  |  |  |  | 4.45 |  | 51 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村210人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 斑鸠树管养维修工程 | 大河镇白岩斑鸠树 | 斑鸠树提水工程（维修安装DN32mmPE管2000m，DN25mmPE管2000m） |  | 2.77 |  |  |  |  | 2.77 |  | 67 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村211人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 中箐口管养维修工程 | 大河镇白岩中箐口 | 中箐口提水工程（维修安装DN32mmPE管2000m，DN25mmPE管2000m） |  | 2.77 |  |  |  |  | 2.77 |  | 120 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村341人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 上箐口管养维修工程 | 大河镇白岩上箐口 | 上箐口提水工程（维修安装DN32mmPE管1000m，DN25mmPE管1000m） |  | 1.38 |  |  |  |  | 1.38 |  | 26 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村294人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 老鹰坝管养维修工程 | 大河镇白岩老鹰坝 | 老鹰坝自流引水工程（维修安装DN25mmPE管3000m） |  | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |  | 53 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村363人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 街上村管养维修工程 | 大河镇大河街上村 | 街上提水工程（维修更换DN25mmPE管3000m） |  | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |  | 155 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村506人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 永安坪管养维修工程 | 大河镇大河永安坪 | 永安坪自流引水工程（维修50m3蓄水池1个，维修安装DN63mmPE管3000m，安装DN32mmPE管4000m，DN25mmPE管6000m，终端取水设施80套） |  | 22.35 |  |  |  |  | 22.35 |  | 48 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村276人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 陈家坟管养维修工程 | 大河镇大河陈家坟 | 陈家坟提水工程（更换100QJ-109-2.2深井泵2台） |  | 2.06 |  |  |  |  | 2.06 |  | 78 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村560人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 雷家湾管养维修工程 | 大河镇大河雷家湾 | 雷家湾提水工程（更换11KWD12-25×5水泵1台，100QJ-109-2.2深井泵1台） |  | 3.38 |  |  |  |  | 3.38 |  | 41 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村240人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 胶原村管养维修工程 | 大河镇大河胶原村 | 胶原提水工程（更换11KWD12-25×5水泵2台，新增水源机电井1口60m，100QJ-109-2.2深井泵2台，输电线路50m），维修安装DN32mmPE管1000m，DN25mmPE管1000m） |  | 14.74 |  |  |  |  | 14.74 |  | 78 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村420人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （13） | 洒大力管养维修工程 | 大河镇圭山洒大力 | 洒大力提水工程（人工井1口15m，30m3水池1个，安装引水主管DN63mmPE管400m，安装11KWD12-25×5水泵1台，架设输电线路200m，维修DN25mmPE管2400m） |  | 18.68 |  |  |  |  | 18.68 |  | 46 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村210人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （14） | 郭家湾管养维修工程 | 大河镇黄泥郭家湾 | 郭家湾自流引水工程（维修40m3蓄水池1个，维修DN32mmPE管3000m，DN25mmPE管3000m，终端取水设施120套） |  | 11.19 |  |  |  |  | 11.19 |  | 18 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村313人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （15） | 月亮田管养维修工程 | 大河镇黄竹月亮田 | 月亮田提水工程（维修安装DN32mmPE管3000m，DN25mmPE管3000m） |  | 4.15 |  |  |  |  | 4.15 |  | 46 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村238人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （16） | 白泥井管养维修工程 | 大河镇磨盘白泥井 | 白泥井自流引水工程（更换安装DN32mmPE管3000m） |  | 2.51 |  |  |  |  | 2.51 |  | 60 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村601人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （17） | 老虎箐管养维修工程 | 大河镇长坪老虎箐 | 老虎箐提水工程（新增水源机电井1口60m，100QJ-109-2.2深井泵2台，输电线路160m），维修安装DN50mmPE管200m，DN32mmPE管2000m，DN25mmPE管2000m） |  | 13.38 |  |  |  |  | 13.38 |  | 54 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村329人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （18） | 小水塘管养维修工程 | 大河镇长坪小水塘 | 小水塘自流引水工程（维修100m3水池1个） |  | 4.82 |  |  |  |  | 4.82 |  | 60 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村275人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （19） | 长坪村管养维修工程 | 大河镇长坪长坪村 | 长坪自流引水工程（维修30m3水池1个） |  | 2.94 |  |  |  |  | 2.94 |  | 40 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村186人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （20） | 杨梅脑管养维修工程 | 大河镇篆湾杨梅脑 | 杨梅脑提水工程（安装DN32mmPE管2000m，DN25mmPE管3000m，更换100QJ-109-2.2潜水泵2台） |  | 5.38 |  |  |  |  | 5.38 |  | 40 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村204人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （21） | 向半坡管养维修工程 | 大河镇篆湾向半坡 | 向半坡自流引水工程（维修水源点1处，维修安装DN32mmPE管3000m） |  | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 |  | 43 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村241人的饮水困难，提高供水保证率。 | 大河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 大河镇小计 |  |  | 128.50 |  |  |  |  | 128.50 | 0 | 1188 |  |  |  |  |  |
| （1） | 阿依饮水安全管护维修工程 | 墨红田冲阿依一组 | 安装PE90-25mm管3200米， |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.20 |  | 50 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村600人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 阿依半坡饮水安全管护维修工程 | 墨红田冲阿依二组 | 安装PE63-25mm管3000米， |  | 3 |  |  |  |  | 3.00 |  | 30 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村220人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 大补木饮水安全管护维修工程 | 墨红补木大补木 | 安装PE63-25mm管8500米， |  | 13.65 |  |  |  |  | 13.65 |  | 40 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村720人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 朵把朵饮水安全管护维修工程 | 墨红玉麦朵把朵 | 水源加固处理 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.20 |  | 44 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村807人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 法土新村饮水安全管护维修工程 | 墨红法土村委会法土 | 安装PE50-25mm管4000米， |  | 5 |  |  |  |  | 5.00 |  | 17 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村110人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 锅支炉饮水安全管护维修工程 | 墨红加克锅支炉 | 安装PE32mm管6300米， |  | 4.8 |  |  |  |  | 4.80 |  | 57 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村480人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 老猪街饮水安全管护维修工程 | 墨红江浪老猪街 | 安装PE32mm管2000米， |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.20 |  | 6 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村300人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 龙潭饮水安全管护维修工程 | 墨红补木龙潭 | 安装PE32-25mm管4000米， |  | 3 |  |  |  |  | 3.00 |  | 13 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村285人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 米德龙潭片区主管道安全管护维修工程 | 墨红米德龙潭片区 | 米德龙潭加固维修 |  | 9.5 |  |  |  |  | 9.50 |  | 360 | 2019年4月-2019年12月 | 提高米德龙潭蓄水位，增加供水量，提高14000人的饮水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 摩山饮水安全管护维修工程 | 墨红摩山 | 新增歪路大地水源，安装PE32mm5000米 |  | 5.5 |  |  |  |  | 5.50 |  | 64 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村200人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 坡上饮水安全管护维修工程 | 墨红补木坡上 | 安装PE25mm管200米，拉水装14个水窖 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.40 |  | 15 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村320人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 清水片区主管道安全管护维修工程 | 墨红社安河片区 | 更换PE250mm管400米，维护管道300米 |  | 5 |  |  |  |  | 5.00 |  | 180 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复4个自然村2800人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （13） | 取山旱稻地饮水安全管护维修工程 | 墨红取山 | 安装PE50-25mm管6500米， |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.50 |  | 16 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村100人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （14） | 上补着饮水安全管护维修工程 | 墨红吉克上补着 | 安装PE25mm管2000米，高危30方水池拆除 |  | 2.3 |  |  |  |  | 2.30 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村170人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （15） | 社安河片区主管道安全管护维修工程 | 墨红社安河片区 | 更换水泥预制250mm管12米，维护管道500米 |  | 5 |  |  |  |  | 5.00 |  | 1424 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村10000人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （16） | 世迤饮水、灌溉安全管护维修工程 | 墨红世迤 | 安装PE25mm管3000米，开挖防洪沟1500米 |  | 5 |  |  |  |  | 5.00 |  | 30 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村500人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （17） | 土桥小街子村饮水安全管护维修工程 | 墨红玉麦土桥 | 安装PE50mm管1500米，新建水窖4口 |  | 3.55 |  |  |  |  | 3.55 |  | 4 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村200人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （18） | 西流水张双顶张前飞等4户饮水安全管护维修工程 | 墨红清水西流水一二组 | 安装PE32mm管1200米， |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.50 |  | 15 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村15人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （19） | 下马依饮水安全管护维修工程 | 墨红补木下马依 | 安装PE32mm管1500米，PE25mm管1000米，蓄水池1个10方，老水井加固 |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.50 |  | 21 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村270人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （20） | 小对门饮水安全管护维修工程 | 墨红玉麦小对门 | 安装PE32-25mm管4000米， |  | 3 |  |  |  |  | 3.00 |  | 38 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村620人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （21） | 下玉麦饮水安全管护维修工程 | 墨红玉麦下玉麦 | 安装PE50-25mm管3000米， |  | 4 |  |  |  |  | 4.00 |  | 9 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村222人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （22） | 庄家饮水安全管护维修工程 | 墨红江浪庄家 | 安装PE25mm管500米， |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.20 |  | 13 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村131人的饮水困难，提高供水保证率。 | 墨红镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 墨红镇小计 |  |  | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 | 0 | 2454 |  |  |  |  |  |
| （1） | 大栗村维修工程 | 营上镇大栗村委会大栗村 | 计划安装DN40mmPE管2000米， DN32mmPE管6950米，DN25mmPE管6000米，安装终端取水设施225套。开挖土方（沟槽）978m³，回填土方684.6m³，水泥路面切割286米，C25混凝土护管9460m³。 |  | 26.70 |  |  |  |  | 26.70 |  | 230 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村896人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 大坪村委会维修工程 | 营上镇大坪村委会大坪 | 该村计划安装DN75mmPE管60米，DN40mmPE管600米，DN32mmPE管400米，DN25mmPE管4620米，配件一批 |  | 3.55 |  |  |  |  | 3.55 |  | 958 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村8300人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 雅宗村饮水维修工程 | 营上镇都格村委会雅宗 | 该村计划新建30m³取水池1个，新建50m³蓄水池1个，安装DN50mm镀锌管1500米， DN40mmPE管200米，架电500米，水泵2套，泵房一间。 |  | 25.64 |  |  |  |  | 25.64 |  | 87 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村386人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 营上镇得麦冲饮水改造工程 | 营上镇都格村委会得麦冲 | 该村计划新建20m³圆形取水池1个，新建30m³圆形蓄水池1个，安装DN340mmPE管550米，架电400米，水泵2套，泵房一间。 |  | 16.39 |  |  |  |  | 16.39 |  | 49 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村268人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 红李子树村维修工程 | 营上镇哈播村委会红李子树 | 该村计划更换水泵一套 |  | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 41 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村212人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 大达村维修工程 | 营上镇宽塘村委会大达村 | 该村计划新建50m³圆形蓄水池1个 |  | 4.58 |  |  |  |  | 4.58 |  | 62 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村450人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 旧屯维修改造工程 | 营上镇民家居委会旧屯 | 安装15mm射频水表（含配件）75套，32mm射频水表（含配件）5套,DN32mmPE管3000米,DN25mmPE管4500米,浮球阀10套（集镇），开挖土方（沟槽）200m³，回填土方200m³，水泥路面切割300米，C25混凝土护管20m³。 |  | 11.60 |  |  |  |  | 11.60 |  | 109 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1368人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 侯田村饮水维修工程 | 营上镇那当村委会侯田 | 该村计划新建2m³取水池1个，新建30m³蓄水池1个，安装DN40mmPE管2500米， DN32mmPE管800米，DN25mmPE管1200米，安装终端取水设施25套。开挖土方（沟槽）980m³，开挖石方（沟槽）2.8m³，回填土方700m³，水泥路面切割50米，C25混凝土护管20m³。 DN32mmPE管2000米，DN25mmPE管3000米、25mm水表848块，水龙头340个用于维修那当村委会除侯田外的其它村。 |  | 18.70 |  |  |  |  | 18.70 |  | 11 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村100人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 迤启村、小红紫塘主管饮水维修工程 | 营上镇迤启村委会迤启村、小红紫塘 | 该村计划新建50m³圆形蓄水池1个，维修30m³圆形蓄水池1个，新建30m³圆形蓄水池1个，20m³圆形蓄水池1个，安装DN40mmPE管2000米，DN32mmPE管800米，新建2m³取水池1个，土方开挖（沟槽）224m³，土方回填156m³。 |  | 17.46 |  |  |  |  | 17.46 |  | 148 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复2个自然村1354人的饮水困难，提高供水保证率。 | 营上镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 营上镇小计 |  |  | 126.62 |  |  |  |  | 126.62 | 0 | 1695 |  |  |  |  |  |
| （1） | 大荒地村安全饮水维修工程 | 竹园镇竹园村委会大荒地 | 管道砼路面开槽300m,C20混凝土护管17.50m³,Ф40mmPE80级塑管800m,Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管600m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m。 |  | 3.05 |  |  |  |  | 3.05 |  | 18 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村177人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 乍勒村安全饮水维修工程 | 竹园镇竹园村委会乍勒 | 管道砼路面开槽800m,C20混凝土护管30m³,Ф50mmPE80（1.25mpa）塑管800m,Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管600m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m。 |  | 7.11 |  |  |  |  | 7.11 |  | 22 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村412人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 竹园村安全饮水维修工程 | 竹园镇竹园村委会竹园 | 新建4m³取水池1个，50 m³蓄水池1个，Ф63mmPE80级（1.25mpa）塑管4500m,Ф50mmPE80级（1.25mpa）塑管500m,Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m，Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管500m。 |  | 18.9 |  |  |  |  | 18.90 |  | 50 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1176人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 小瓦窑村安全饮水维修工程 | 竹园镇竹园村委会小瓦窑 | 管道砼路面开槽780m,C20混凝土护管29.50m³,Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m,Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管4200m。 |  | 6.57 |  |  |  |  | 6.57 |  | 24 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村459人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 大瓦窑村安全饮水维修工程 | 竹园镇竹园村委会大瓦窑 | 管道砼路面开槽1225m,C20混凝土护管46.3m³,Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管2000m,Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管5475m。 |  | 9.94 |  |  |  |  | 9.94 |  | 61 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村776人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 箐脚村安全饮水维修工程 | 竹园镇松林箐脚 | 新建4m³取水池1个，50 m³蓄水池1个，Ф63mmPE80级（1.25mpa）塑管2500m,Ф50mmPE80级（1.25mpa）塑管200m,Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管200m，Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管100m。 |  | 12.73 |  |  |  |  | 12.73 |  | 37 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村531人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 发业村安全饮水维修工程 | 竹园镇松林发业 | 安装Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管1800m。 |  | 1.67 |  |  |  |  | 1.67 |  | 28 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村146人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 茂兰一村安全饮水维修工程 | 竹园镇茂兰一村 | 安装Ф50mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m,Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管2000m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管2000m。 |  | 3.66 |  |  |  |  | 3.66 |  | 33 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村877人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 茂兰二村安全饮水维修工程 | 竹园镇茂兰二村 | 安装Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管2000m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管2000m。 |  | 1.97 |  |  |  |  | 1.97 |  | 30 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村898人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 折溪村安全饮水维修工程 | 竹园镇茂兰折溪村 | 新建50 m³蓄水池1个，Ф50mmPE80级（1.25mpa）塑管（500m,Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管200m,Ф32mmPE80级（1.25mpa）塑管400m，Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管300m。 |  | 6.78 |  |  |  |  | 6.78 |  | 16 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村970人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 下涉水村安全饮水维修工程 | 竹园镇乐乌下涉水 | 安装Ф50mmPE80级（1.25mpa）塑管1000m,Ф40mmPE80级（1.25mpa）塑管800m,Ф25mmPE80级（1.25mpa）塑管500m。 |  | 2.62 |  |  |  |  | 2.62 |  | 19 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村286人的饮水困难，提高供水保证率。 | 竹园镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 竹园镇小计 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75.00 | 0 | 338 | 2019年4月-2019年12月 |  |  |  |  |
| （1） | 白石岩管养维修工程 | 富村白石岩 | 安装φ25mmPE管220米、φ20mmPE管260米，安装入户取水设施3套。 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |  | 6 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村18人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 樊家寨管养维修工程 | 富村大凹子樊家寨 | 新建2m³取水池1个，安装φ50mmPE管1270米。 |  | 2.01 |  |  |  |  | 2.01 |  | 16 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村120人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 云脑包管养维修工程 | 富村大凹子云脑包 | 新建2m³取水池1个，安装φ50mmPE管740米、φ32mmPE管430米、φ25mmPE管320米、φ20mmPE管560米，安装入户取水设施12套。 |  | 2.09 |  |  |  |  | 2.09 |  | 69 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村69人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 阿白寨管养维修工程 | 富村富村村委会阿白寨 | 安装φ32mmPE管600米、φ25mmPE管200米、φ20mmPE管200米，安装入户取水设施6套。 |  | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |  | 15 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村32人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 富村管养维修工程 | 富村富村村委会富村 | 新建取水坝1座，新建1000m³蓄水池1个，更换φ110mmPE管800米，安装φ200mmPE管950米，安装抽水设备1套。 |  | 84.18 |  |  |  |  | 84.18 |  | 628 | 2019年4月-2019年12月 | 改善11000人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 狮子山管养维修工程 | 富村富村村委会狮子山 | 安装φ20mmPE管400米，安装入户取水设施2套。 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 6 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村6人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 喜鹊树管养维修工程 | 富村富村村委会喜鹊树 | 安装φ63mmPE管450米、φ25mmPE管200米。 |  | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 |  | 12 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村95人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 拉古管养维修工程 | 富村古木拉古 | 安装φ32mmPE管260米、φ25mmPE管400米、φ20mmPE管1750米，安装入户取水设施10套。 |  | 1.03 |  |  |  |  | 1.03 |  | 23 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村58人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 蚂蝗田管养维修工程 | 富村古木蚂蝗田 | 安装φ50mmPE管460米。 |  | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |  | 22 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村110人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 鲁纳管养维修工程 | 富村鲁纳村 | 新建2m³取水池1个，安装φ50mmPE管400米、φ32mmPE管270米、φ25mmPE管600米、φ20mmPE管1080米，安装入户取水设施11套。 |  | 1.71 |  |  |  |  | 1.71 |  | 15 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村50人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 普红管养维修工程 | 富村普红村 | 安装φ50mmPE管200米、φ32mmPE管200米、φ25mmPE管350米，安装入户取水设施3套。 |  | 0.61 |  |  |  |  | 0.61 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村16人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 砂厂管养维修工程 | 富村砂厂村 | 安装φ50mmPE管300米、φ32mmPE管850米、φ25mmPE管650米、φ20mmPE管1320米，安装入户取水设施29套。 |  | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 |  | 22 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村105人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （13） | 水井管养维修工程 | 富村水井村 | 安装φ32mmPE管360米、φ25mmPE管280米、φ20mmPE管670米，安装入户取水设施9套。 |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.73 |  | 12 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村41人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （14） | 拖嘎管养维修工程 | 富村水井拖嘎 | 安装φ25mmPE管200米、φ32mmPE管200米。 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.20 |  | 6 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村18人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （15） | 小雨汪管养维修工程 | 富村水井小雨汪 | 新建50m³抽水前池1个，安装φ63mmPE管2000米，安装抽水设备1套。 |  | 17.1 |  |  |  |  | 17.10 |  | 124 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村597人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （16） | 松子山管养维修工程 | 富村松子山村 | 安装φ32mmPE管230米、φ25mmPE管150米、φ20mmPE管760米，安装入户取水设施8套。 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.60 |  | 10 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村45人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （17） | 下田坝管养维修工程 | 富村新厂下田坝 | 安装φ32mmPE管400米。 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |  | 16 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村32人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （18） | 小石桥管养维修工程 | 富村新店小石桥 | 安装φ50mmPE管300米。 |  | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村65人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （19） | 玉麦墩管养维修工程 | 富村新店玉麦墩 | 新建2m³取水池1个，50m³蓄水池1个，更换φ63mmPE管3000米，安装φ50mmPE管2600米，φ32mmPE管2200米、φ25mmPE管2500米、φ20mmPE管3000米，安装入户取水设施182套，安装消毒设备1套。 |  | 30.14 |  |  |  |  | 30.14 |  | 142 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村823人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （20） | 都格管养维修工程 | 富村新坪都格 | 安装φ25mmPE管180米、φ20mmPE管327米，安装入户取水设施2套。 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.20 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村12人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （21） | 小耻扎管养维修工程 | 富村亦佐小耻扎 | 安装φ50mmPE管200米、φ32mmPE管200米、φ25mmPE管200米、φ20mmPE管200米，安装入户取水设施2套。 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村8人的饮水困难，提高供水保证率。 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 富村镇小计 |  |  | 146.93 |  |  |  |  | 146.93 | 0 | 1176 |  |  |  |  |  |
| （1） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇牛场东瓜坡 | 新建50立方蓄水池一个； 引水主管Φ32mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管7500米； 消毒设备一套。 |  | 11.46 |  |  |  |  | 11.46 |  | 52 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村355人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇牛场老寨 | 新建50立方蓄水池一个；引水主管Φ50mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管500米。消毒设备一套。 |  | 6.67 |  |  |  |  | 6.67 |  | 34 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村258人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇牛场古必 | 新建100立方蓄水池一个；消毒设备一套。 |  | 8.6 |  |  |  |  | 8.60 |  | 156 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村914人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇发祥打忙 | 新建4立方取水池一个；引水主管Φ63mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1000米。消毒设备。 |  | 3.31 |  |  |  |  | 3.31 |  | 166 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村415人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇布古车田 | 新建4立方取水池一个；新建100立方蓄水池一个；引水主管Φ50mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1200米。消毒设备。 |  | 11.96 |  |  |  |  | 11.96 |  | 145 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村832人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇阿汪问土 | 新建50立方蓄水池一个；引水主管Φ63mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1000米；消毒设备。 |  | 8 |  |  |  |  | 8.00 |  | 65 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村168人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇阿汪金竹平 | 村内管网Φ32mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管500m；Φ25mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1500m；30方蓄水池；村内切割100m；护管2000m，30方C15混凝土；消毒设备一套。 |  | 5.85 |  |  |  |  | 5.85 |  | 99 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村414人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇阿汪施家坪子 | 村内管网Φ25mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1000m；50方蓄水池；村内切割100m；护管1000m，15方C15混凝土。消毒设备一套。 |  | 6.87 |  |  |  |  | 6.87 |  | 43 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村191人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇龙潭小云脚 | 主管Φ32mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管3000m |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.70 |  | 64 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村367人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇戛拉暮色谷 | 村内管网Φ40mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1000m；Φ32mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管1200m；Φ25mmPE80（1.25MPa）级聚乙烯塑料管2500m；村内切割800m；护管4700m，70.5方C15混凝土。 |  | 6.38 |  |  |  |  | 6.38 |  | 84 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村656人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇五乐水井、邓家 | 新建100立方蓄水池一个；消毒设备一套。 |  | 8.6 |  |  |  |  | 8.60 |  | 95 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复2个自然村362人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 黄泥河镇农村饮水安全管护维修费 | 黄泥河镇五乐沙子坡 | 新建100立方蓄水池一个7.8万元；消毒设备一套。 |  | 8.6 |  |  |  |  | 8.60 |  | 37 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村170人的饮水困难，提高供水保证率。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 黄泥河镇小计 |  |  | 88 |  |  |  |  | 88.00 | 0 | 1040 |  |  |  |  |  |
| （1） | 古敢农村饮水安全管护维修费 | 古敢乡沙营陆良寨 | 更换PE80级给水管DN50 1.25Mpa500m |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.10 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村273人的饮水困难，提高供水保证率。 | 古敢乡人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 古敢农村饮水安全管护维修费 | 古敢乡补掌咚喇 | 维修43m3取水池 |  | 1.31 |  |  |  |  | 1.31 |  | 21 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村275人的饮水困难，提高供水保证率。 | 古敢乡人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 古敢农村饮水安全管护维修费 | 古敢乡补掌热水 | 新建50m3矩形取水前池；更换IS50-32-250离心泵2台；更换DN50mm钢管30m。 |  | 7.8 |  |  |  |  | 7.80 |  | 94 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村645人的饮水困难，提高供水保证率。 | 古敢乡人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 古敢农村饮水安全管护维修费 | 古敢乡补掌都章 | 新建30m³蓄水池1个；更换PE80级DN50mmPE塑料管4500m |  | 9.12 |  |  |  |  | 9.12 |  | 101 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村505人的饮水困难，提高供水保证率。 | 古敢乡人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 古敢农村饮水安全管护维修费 | 古敢乡补掌坝塘 | 更换PE80级给水管DN50 1.25Mpa1200m |  | 2.64 |  |  |  |  | 2.64 |  | 15 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村244人的饮水困难，提高供水保证率。 | 古敢乡人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 古敢农村饮水安全管护维修费 | 古敢乡补掌东格 | 更换PE80级给水管DN75 1.25Mp2200m |  | 6.38 |  |  |  |  | 6.38 |  | 44 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村752人的饮水困难，提高供水保证率。 | 古敢乡人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 古敢乡小计 |  |  | 28.35 |  |  |  |  | 28.35 | 0 | 283 |  |  |  |  |  |
| （1） | 洒黑水库片区供水管道道网维修工程 | 老厂镇新堡6个自然村 | PE80级Ф200mm（1.25MPa）10m、PE80级Ф160mm（1.25MPa）100m、PE80级Ф63mm（1.25MPa）210m、DN160mm三通1个、DN200×160mm三通1个、DN160mm法兰头2套、DN200mm检修接5个、DN160mm检修接5个、DN110mm检修接5个、DN300mm闸阀1个、DN250mm闸阀1个、DN200mm闸阀2个、DN160mm闸阀2个、闸阀室6m2。 |  | 9.91 |  |  |  |  | 9.91 |  | 108 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复6个自然村533人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 戈多水库片区供水管道道网维修工程 | 老厂镇黑克、迤德黑26个自然村 | PE80级Ф90mm（1.25MPa）420m、PE80级Ф63mm（1.25MPa）4500m、PE80级Ф50mm（1.25MPa）5200m、PE80级Ф32mm（1.25MPa）4100m、PE80级Ф25mm（1.26MPa）3500m、DN250mm闸阀3个、DN200mm闸阀2个、DN160mm闸阀10个、DN63mm闸阀15个、DN50mm闸阀15个、DN100浮球阀6个、DN80浮球阀13个、DN15水表2250块、龙头1800只。 |  | 42.65 |  |  |  |  | 42.65 |  | 275 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村1353人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 牛角板大寨供水管道道网维修工程 | 老厂镇新角牛角板大寨 | DN32mmPE塑管1500m、50立方米水池1个。 |  | 1.48 |  |  |  |  | 1.48 |  | 21 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村105人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 大三脚供水管道道网维修工程 | 老厂镇大格大三脚 | DN50mmPE塑管1350米、DN32mmPE塑管4300米、DN25mmPE塑管4500米、DN15水表95块、龙头95只。 |  | 7.18 |  |  |  |  | 7.18 |  | 7 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村33人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 色补供水管道道网维修工程 | 老厂镇大格色补 | PE80级Ф50mm（1.25MPa）300米、PE80级Ф32mm（1.26MPa）200米、潜水泵2台、20立方米水池2个。 |  | 4.92 |  |  |  |  | 4.92 |  |  | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村230人的饮水困难，提高供水保证率。 | 老厂镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 老厂镇小计 |  |  | 66.14 |  |  |  |  | 66.14 | 0 | 411 |  |  |  |  |  |
| （1） | 野鸭塘村管养维修工程 | 十八连山镇德厚野鸭塘 | 建设水池2个，建闸阀室1间m2，更换主管PE50mm管1200米，PE32mm分支管3200米，PE25mm支管管3000米，水桩53套。 |  | 15 |  |  |  |  | 15.00 |  | 36 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村223人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （2） | 打么沟村管养维修工程 | 十八连山镇海子打么沟 | 建设水池2个，建闸阀室1间6m2，更换主管PE50mm管3000米，PE32mm分支管3000米，PE25mm支管管2500米，水桩99套。 |  | 17 |  |  |  |  | 17.00 |  | 33 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村438人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （3） | 户格村管养维修工程 | 十八连山镇腊甲户格村 | 新建2m3取水池1个，维修60m3蓄水池2个，安装主管PE63mm管200米， PE50mm支管管300米。 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.50 |  | 79 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村665人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （4） | 上落雨村管养维修工程 | 十八连山镇腊甲上落雨村 | 维修600m3蓄水池1个，维修400m3蓄水池1个，安装预埋件30米。 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1.80 |  | 40 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村492人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （5） | 小腊甲村管养维修工程 | 十八连山镇腊甲小腊甲村 | 维修80m3水池1个，30m3水池1个，更换单相水泵1套。更换PE25管500米 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.50 |  | 83 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村873人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （6） | 马脚田村管养维修工程 | 十八连山镇老屋村马脚田村 | 建2m3取水池1个，更换安装主干管PE50mm管1900米， PE32mm支管管1500米，PE25mm支管管800米，水桩21套。 |  | 7.9 |  |  |  |  | 7.90 |  | 76 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村316人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （7） | 酒色村管养维修工程 | 十八连山镇茂铎酒色村 | 新建2m3取水池1个，拦沙坝一道。 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.50 |  | 104 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村497人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （8） | 三家村管养维修工程 | 十八连山镇丕德三家村 | 建2m3取水池1个，30m3蓄水池1个，建闸阀室1间，更换安装主干管PE50mm管2000米， PE25mm支管管1500米，水桩61套。 |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.50 |  | 54 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村301人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （9） | 箐头片区管养维修工程 | 十八连山镇箐头片区 | 维修取、蓄水池水池7个，更换安装主干管PE50mm管3100米， PE32mm支管管3350米，PE25mm支管管600米，水桩12套。 |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.40 |  | 402 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复6个自然村2363人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （10） | 干沟村管养维修工程 | 十八连山镇细冲干沟村 | 新建2m3取水池1个，维修10m3蓄水池1个，安装主管PE50mm管200米， PE25mm支管管300米。 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.20 |  | 45 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村170人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （11） | 狗街子村管养维修工程 | 十八连山镇雨汪狗街子 | 维修30m3水池1个，安装PE50mm主干管1500米，PE25mm管道线3400米，水桩103套。 |  | 9.7 |  |  |  |  | 9.70 |  | 12 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村364人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （12） | 大者村管养维修工程 | 十八连山镇雨汪大者村 | 维修30m3水池1个，建2m3取水池1个，安装PE50mm主干管3600米，PE25mm管道线600米。 |  | 6 |  |  |  |  | 6.00 |  | 23 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村132人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （13） | 山后头村管养维修工程 | 十八连山镇雨汪山后头 | 维修20m3水池2个， 10m3抽水池1个，更换单相水泵2套。 |  | 3 |  |  |  |  | 3.00 |  | 8 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村606人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （14） | 纸厂村管养维修工程 | 十八连山镇纸厂村 | 建2m3取水池1个，30m3蓄水池1个，建闸阀室1间，更换安装主干管PE50mm管2000米，PE32mm分支管2600米，PE25mm支管管2500米，水桩63套。 |  | 13 |  |  |  |  | 13.00 |  | 14 | 2019年4月-2019年12月 | 恢复1个自然村250人的饮水困难，提高供水保证率。 | 十八连山人民政府 | 富源县水务局 |  |
|  |  | 十八连山镇小计 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95.00 | 0 | 1009 |  |  |  |  |  |
| 3 | 富源县小黄泥河古木段治理工程 | 富源县富村镇 | 治理长度3.469千米（含改扩建泄洪洞长0.244千米，新建泄洪渠2.054千米）；治理堤线长1.850千米，其中右岸治理长度0.733千米，左岸治理长度1.117千米，新建管理房1座。 |  | 1890.03 |  |  |  | 37 | 1890.03 | 777 | 3525 | 2019.12-2020.12 | 保护基本农田、周边村庄道路及人民生命财产安全,严格按照政府批复的项目实施方案组织实施 | 富村镇人民政府 | 富源县水务局 |  |
| （三） | 农村危房改造 |  |  |  | 12348.00 | 0 | 0 | 4704 | 130 | 0 | 5880 | 20354 |  |  |  |  |  |
|  | 农村危房改造 | 中安街道 | 完成248户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 520.80 |  |  | 198.4 | 7 |  | 248 | 744 | 2019.01-2019.10 | 解决248户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 中安街道办事处 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 胜境街道 | 完成145户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 304.50 |  |  | 116 | 8 |  | 145 | 442 | 2019.01-2019.10 | 解决145户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 胜境街道办事处 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 后所镇 | 完成845户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1774.50 |  |  | 676 | 12 |  | 845 | 2550 | 2019.01-2019.10 | 解决845户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 后所镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 墨红镇 | 完成739户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1551.90 |  |  | 591.2 | 8 |  | 739 | 2189 | 2019.01-2019.10 | 解决739户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 墨红镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 大河镇 | 完成795户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1669.50 |  |  | 636 | 14 |  | 795 | 2063 | 2019.01-2019.10 | 解决795户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 大河镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 营上镇 | 完成595户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1249.50 |  |  | 476 | 15 |  | 595 | 2436 | 2019.01-2019.10 | 解决595户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 营上镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 竹园镇 | 完成402户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 844.20 |  |  | 321.6 | 9 |  | 402 | 1320 | 2019.01-2019.10 | 解决402户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 竹园镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 富村镇 | 完成603户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1266.30 |  |  | 482.4 | 20 |  | 603 | 2040 | 2019.01-2019.10 | 解决603户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 富村镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 黄泥河镇 | 完成236户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 495.60 |  |  | 188.8 | 12 |  | 236 | 917 | 2019.01-2019.10 | 解决236户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 古敢乡 | 完成110户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 231.00 |  |  | 88 | 3 |  | 110 | 558 | 2019.01-2019.10 | 解决110户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 古敢乡人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 十八连山镇 | 完成660户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1386.00 |  |  | 528 | 16 |  | 660 | 2980 | 2019.01-2019.10 | 解决660户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
|  | 农村危房改造 | 老厂镇 | 完成502户农村危房改造 | 2.1万元/户，由乡镇（街道）统筹。 | 1054.20 |  |  | 401.6 | 6 |  | 502 | 2115 | 2019.01-2019.10 | 解决502户4类重点对象住房保障问题，结合农户危房实际，坚持一户一方案实施。 | 老厂镇人民政府 | 富源县住房和城乡建设局 |  |
| （四） | 改水、改厕、垃圾处理 |  | 12 个乡镇、街道人居环境整治 |  | 3819.87 |  |  |  |  |  | 25728.00 | 111138.00 | 2019年1月-2019年12月 | 为733911人改善人居环境 |  |  |  |
| （1） | 提升人居环境 | 中安街道 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 299.50 |  |  |  |  |  | 2354 | 10050 | 2019年1月-2019年12月 | 为59992人改善人居环境 | 中安街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 提升人居环境 | 胜境街道 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 272.81 |  |  |  |  |  | 1760 | 7269 | 2019年1月-2019年12月 | 为43807人改善人居环境 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 提升人居环境 | 后所镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 344.00 |  |  |  |  |  | 2438 | 10141 | 2019年1月-2019年12月 | 为66539人改善人居环境 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 提升人居环境 | 墨红镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 323.50 |  |  |  |  |  | 1977 | 7676 | 2019年1月-2019年12月 | 为62689人改善人居环境 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 提升人居环境 | 大河镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 451.00 |  |  |  |  |  | 3379 | 14263 | 2019年1月-2019年12月 | 为85523人改善人居环境 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 提升人居环境 | 营上镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 350.13 |  |  |  |  |  | 2230 | 9972 | 2019年1月-2019年12月 | 为75101人改善人居环境 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 提升人居环境 | 竹园镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 223.82 |  |  |  |  |  | 907 | 3856 | 2019年1月-2019年12月 | 为50375人改善人居环境 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 提升人居环境 | 富村镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 626.92 |  |  |  |  |  | 4272 | 19245 | 2019年1月-2019年12月 | 为97968人改善人居环境 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （9） | 提升人居环境 | 黄泥河镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 296.79 |  |  |  |  |  | 2596 | 12000 | 2019年1月-2019年12月 | 为60398人改善人居环境 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （10） | 提升人居环境 | 古敢乡 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 69.24 |  |  |  |  |  | 368 | 1544 | 2019年1月-2019年12月 | 为15237人改善人居环境 | 古敢乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （11） | 提升人居环境 | 十八连山镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 314.86 |  |  |  |  |  | 2200 | 9274 | 2019年1月-2019年12月 | 为67520人改善人居环境 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （12） | 提升人居环境 | 老厂镇 | 垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化 |  | 247.30 |  |  |  |  |  | 1247 | 5848 | 2019年1月-2019年12月 | 为48762人改善人居环境 | 老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （五） | 高标准农田建设项目 |  |  |  | 2713.50 |  |  |  | 2.00 | 0.00 | 820.00 | 3476.00 |  |  |  |  |  |
| （1） | 2019年云南省曲靖市富源县中安街道寨子口片区高标准农田建设项目 | 中安街道寨子口居委会 | 新建防洪排涝沟渠6条11千米，新建机耕道6条11千米； |  | 1215 |  |  |  | 1 |  | 398 | 1708 | 2019.10-2020.6 | 完成高标准农田建设0.9万亩,农业生产条件得到改善，通过工程、农艺措施配套后，可实现亩增收400元以上。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 | 项目正在规划设计阶段 |
| （2） | 2019年云南省曲靖市富源县墨红镇吉克片区高标准农田建设项目 | 墨红镇吉克村委会 | 新建机耕道6条3千米，安装主管道1条3千米，新建防洪排涝沟渠2千米； |  | 418.5 |  |  |  | 0 |  | 171 | 682 | 2019.10-2020.6 | 完成高标准农田建设0.31万亩，农业生产条件得到改善，通过工程、农艺措施配套后，可实现亩增收500元以上。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 | 项目正在规划设计阶段 |
| （3） | 2019年云南省曲靖市富源县富村镇德胜片区高标准农田建设项目 | 富村镇德胜村委会 | 新建机耕道15条20千米，新建防洪排涝沟渠5条2千米，新建蓄水调节池1个1000立方米安装输水管道1.5千米； |  | 1080 |  |  |  | 1 |  | 251 | 1086 | 2019.10-2020.6 | 完成高标准农田建设0.8万亩，农业生产条件得到改善，通过工程、农艺措施配套后，可实现亩增收400元以上。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 | 项目正在规划设计阶段 |
| （六） | 少数民族发展类项目 |  |  |  | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 600.00 | 451 | 2042 |  |  |  |  |  |
| （1） | 富源县后所镇民族示范村建设 | 富源县后所镇岩洞村 | 一、基础设施建设：1.硬化道路28000平方米；2.支砌排水沟350米；3.支砌挡墙450立方米；4.免烧砖铺设路面150平方米；5.绿化村内环境1000平方米；二、提升居民建筑风貌：1.制作民族团结进步示范村标识牌 1 块；2.危房改造房屋11户；3.制作民族特色宣传版面600平方米；4.公厕改造1座；三、环境整治提升工程：1.安装太阳能路灯80盏；2.配置垃圾收集箱8个；四、创建示范户培育特色产业：1.示范户6户养殖生猪120头、养殖山羊4户200只、养殖肉牛4户40头；2.示范户3户发展藜麦种植18亩、3户种植剑春白萝卜12亩。 |  | 100.00 |  |  |  | 1 | 100.00 | 72 | 338 | 2019年3月-2019年12月 | 为72户农户338名村民提升人居环境，发展特色产业，增加贫困户收入。 | 后所镇人民政府 | 富源县民族宗教侨务事务局 |  |
| （2） | 富源县十八连山镇民族示范村建设 | 富源县十八连山镇华毕村委会旧发乃村 | 一、提升民居建筑风貌及民族特色示范工程：1.安装体育设施一套（具体为篮球架一付、桌球桌一张、乒乓球桌一张、健身器材一套）；2.绿化场地；3.安装太阳能路灯170盏；4.制作民族团结进步示范村永久标识牌1块；5.喷涂墙体48米；6.粉刷村内干道两边部分农户外墙75户，并喷印相应的民族特色标志；7.部分农户房屋捡瓦，并将房屋边缘瓦刷白。二、提升人居环境：1.美化亮化村中鱼塘2.建排污管道500米，管道内宽0.4，高0.5，用钢筋加混凝土做预制板；3.农户房前屋后的绿化工程及环境卫生整治，要求农户在庭院内自己种植不少于2棵的常绿风景树（如桂花树、山茶树）和不少于4盆的花卉，在房前屋后的菜园内有部分花草和园林树。开展村内环境整治行动，购置4个移动式垃圾箱，实现村内垃圾全部进箱。三、公路硬化工程：1.硬化从干海子下寨到旧发乃村公路4.7公里，路基宽5m，厚0.25m。2.硬化村内道路400平方米,平均宽度2m，厚度0.15 m。四、特色产业培育：1.扶持烤烟连片种植200亩、金银花150亩；2.整合相关部门资金发展分散养殖生猪 12000头。五、创建示范户：选择有发展基础、自我发展意识较强，具备一定致富技能、能在小康生活、特色宜居、团结和睦等发展带动作用的农户开展示范户创建，共创建民族团结示范户10户。 |  | 100.00 |  |  |  | 1 | 100.00 | 155 | 685 | 2019年3月-2019年12月 | 为155户农户685名村民提升人居环境，提供安全出行，发展特色产业，增加贫困户收入。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县民族宗教侨务事务局 |  |
| （3） | 富源县十八连山镇民族示范村建设 | 富源县十八连山镇茂铎村委会半坡村 | 一、民族特色示范村工程及提升民居建筑风貌：1.制作民族团结进步示范村永久标识牌 1 块，2.粉刷村内干道两边部分农户外墙30户，并喷印相应的民族特色标志；3.部分房屋捡瓦，并将房屋边缘瓦刷白。二、环境整治程： 1.安装太阳能路灯20盏；2.绿化和环境整治。三、公路道路硬化工程：1.硬化茂铎村委会茂铎村至半坡通村公路7公里，路基宽5m，有效路面4.5 m，厚0.25m。四、创建示范户30户。 |  | 100.00 |  |  |  | 1 | 100.00 | 40 | 168 | 2019年3月-2019年12月 | 为40户农户168名村民提升人居环境，提供安全出行，发展特色产业，增加贫困户收入。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县民族宗教侨务事务局 |  |
| （4） | 富源县墨红镇民族示范村建设 | 富源县墨红镇鲁木克村委会树不弯村 | 一、基础设施建设：1.硬化活动场地230㎡。2.支砌挡墙 160立方，场地围墙 200米。二、提升民居建筑风貌： 1.制作民族团结进步示范村标识牌 1 块。2.粉刷村内道路两边部分外墙，并喷印民族特色标志，制作民族特色宣传画 150 ㎡。3.将村内房屋木门窗统一喷绘具有彝族特色标志图案。三、提升宜居环境：1.安装太阳能路灯30 盏，并在太阳能路灯上悬挂宣传牌。新建垃圾池2个，农户房前屋后的绿化及环境卫生整治。2.对村内一个蓄水300立方米的水塘进行维修加固，全面海底，进行补漏和制作安全防护栏。3.硬化村内道路1100㎡，小砖围栏长850米。4.新建公厕2个，面积80㎡。四、扶持农业产业合作社发展种植业，带动村民种植辣椒100亩、种植山药100亩。积极争取魔芋产业发展项目。五、创建示范户：创建彝族刺绣示范3户、养殖和种植示范户各2户、文明示范户3户共计10户。 |  | 100.00 |  |  |  | 1 | 100.00 | 53 | 249 | 2019年3月-2019年12月 | 为53户农户249名村民提升人居环境，发展特色产业，增加贫困户收入。 | 墨红镇人民政府 | 富源县民族宗教侨务事务局 |  |
| （5） | 富源县墨红镇民族示范村建设 | 富源县墨红镇鲁木克村委会鲁木克村 | 一、民族特色宣传画及附属工程：1、支砌挡墙 160 立方，粉刷墙面 480 ㎡，制作民族特色宣传画。2、村内新建公厕3个，共计120㎡。二、提升民居建筑风貌： 1、制作民族团结进步示范村标识牌 1 块。2、粉刷村内主干道两侧部分墙体，并喷绘具有彝族特色的宣传画390㎡。3、将村内房屋木门窗统一喷绘具有彝族特色的标志图。4、在打牛山顶平面铺设嵌草砖，共计210㎡三、提升宜居环境： 1、安装太阳能路灯40 盏，并在太阳能路灯上悬挂宣传牌。农户房前屋后的绿化及环境卫生整治。2、硬化村内支路1250平方米。3、村内新建垃圾池5个。四、产业发展项目：扶持合作社带动农户种植辣椒300亩。五、创建彝族刺绣示范户3户、养殖和种植示范户各2户、文明示范户3户共计10户。 |  | 100.00 |  |  |  | 1 | 100.00 | 78 | 353 | 2019年3月-2019年12月 | 为78户农户353名村民提供休闲活动场所，提升人居环境，发展特色产业，增加贫困户收入。 | 墨红镇人民政府 | 富源县民族宗教侨务事务局 |  |
| （6） | 富源县十八连山镇民族示范村建设 | 十八连山镇华毕村委会沙塘子村 | 一、基础设施建设：1.硬化活动场地200㎡。2.硬化进场路120米。二、提升民居建筑风貌：1.制作民族团结进步示范村标识牌 1 块。2.粉刷村内道路两边部分外墙，并喷印民族特色标志，制作民族特色宣传画250 ㎡。3.将村内房屋木门窗统一喷绘具有彝族特色标志图案。三、提升宜居环境：1.安装太阳能路灯50 盏，并在太阳能路灯上悬挂宣传牌。新建垃圾池2个，农户房前屋后的绿化及环境卫生整治。2.对村内一个蓄水300立方米的水塘进行维修加固，全面海底，进行补漏和制作安全防护栏。3.硬化村内道路1100㎡，小砖围栏长850米。4.新建公厕2个，面积80㎡。四、产业发展：扶持农业产业合作社发展种植业，带动村民种植辣椒100亩、种植山药100亩。积极争取魔芋产业发展项目。五、创建彝族刺绣示范3户、养殖和种植示范户各2户、文明示范户3户共计10户。 |  | 100.00 |  |  |  | 1 | 100 | 53 | 249 | 2019年3月-2019年12月 | 为53户农户249名村民提升人居环境，发展特色产业，增加贫困户收入。 | 十八连山镇 | 富源县民宗局 | 新增 |
| （七） | 农村太阳能热水器 |  | 安装农村太阳能热水器3000台 | 1000元/台 | 300.00 |  |  | 240.00 | 54 | 300.00 | 3000 |  | 2019年6-12月 | 安装完成农村太阳能热水器3000台。 | 乡镇人民政府（街道办事处） | 富源县林业和草原局 |  |
| （1） | 农村太阳能热水器 | 中安街道 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 中安街道办事处 | 富源县林业和草原局 |  |
| （2） | 农村太阳能热水器 | 胜境街道 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 胜境街道办事处 | 富源县林业和草原局 |  |
| （3） | 农村太阳能热水器 | 后所镇 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 后所镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （4） | 农村太阳能热水器 | 大河镇 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 大河镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （5） | 农村太阳能热水器 | 墨红镇 | 安装农村太阳能热水器300台 | 1000元/台 | 30.00 |  |  | 24.00 | 4 | 30.00 | 300 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器300台。 | 墨红镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （6） | 农村太阳能热水器 | 营上镇 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 营上镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （7） | 农村太阳能热水器 | 竹园镇 | 安装农村太阳能热水器300台 | 1000元/台 | 30.00 |  |  | 24.00 | 6 | 30.00 | 300 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器300台。 | 竹园镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （8） | 农村太阳能热水器 | 富村镇 | 安装农村太阳能热水器520台 | 1000元/台 | 52.00 |  |  | 41.60 | 7 | 52.00 | 520 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器520台。 | 富村镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （9） | 农村太阳能热水器 | 黄泥河镇 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （10） | 农村太阳能热水器 | 古敢乡 | 安装农村太阳能热水器180台 | 1000元/台 | 18.00 |  |  | 14.40 | 3 | 18.00 | 180 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器180台。 | 古敢乡人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （11） | 农村太阳能热水器 | 十八连山镇 | 安装农村太阳能热水器300台 | 1000元/台 | 30.00 |  |  | 24.00 | 6 | 30.00 | 300 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器300台。 | 十八连山镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| （12） | 农村太阳能热水器 | 老厂镇 | 安装农村太阳能热水器200台 | 1000元/台 | 20.00 |  |  | 16.00 | 4 | 20.00 | 200 |  | 2019年6月-2019年12月 | 安装完成农村太阳能热水器200台。 | 老厂镇人民政府 | 富源县林业和草原局 |  |
| 二 | 农业生产发展 |  |  |  | 22405.00 | 2425.00 | 2868.40 | 2361.85 |  | 21198.97 | — | — |  |  |  |  |  |
| （一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 20470.00 | 2425.00 | 2823.71 | 2351.85 | 65 | 19711.97 | — | — |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡镇街道产业发展 |  |  |  | 19260.00 | 2425.00 | 2408.71 | 1553.85 |  | 18675.97 | — | — |  |  |  |  |  |
|  | 第一批 |  |  |  | 7000.00 | 2425.00 | 2408.71 | 1553.85 |  | 6415.97 | — | — |  |  |  |  |  |
| （1） | 石缸社区辣椒 种植项目 | 石缸社区 | 487亩 | 800元/亩 | 38.96 |  |  |  | 1 | 38.96 | 225 | 922 | 2019.3-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,亩收益2400元，总产值96万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 软籽石榴种植项目 | 寨子口、厦格、紫泉、龙海、莲花、东堡、海坪、龙潭 | 456亩 | 800元/亩 | 36.48 |  |  |  | 8 | 36.48 | 456 | 1892 | 2018.3-2021.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,3年后亩产值1.1万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 东堡社区 艳红桃栽培 项目 | 东堡社区 胜境关村 | 212亩 | 1300元/亩 | 27.56 |  |  |  | 1 | 27.56 | 246 | 556 | 2019.3-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,3年后总产值127.2万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 莲花社区食用菌栽培基地建设追加项目 | 原中安监狱节巴湾片区废弃厂 | 年出产鲜菇15吨，扩建500m³冷库，建设200㎡烘干车间 |  | 40.00 |  |  |  | 1 | 40.00 | 133 | 520 | 2019.6-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年净收入30万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 温氏养殖小区追加项目 | 厦格、龙潭 | 建小区猪舍及配套设施 | 70万元/个 | 140.00 |  |  |  | 2 | 140.00 | 73 | 338 | 2019.6-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年出栏生猪8400头 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 寨子口社区 蓝莓深加工 项目 | 寨子口社区 | 流水加工设备 |  | 250.00 |  |  |  | 6 | 250.00 | 1254 | 5271 | 2019.6-2019.12 | 新严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,增就业50人，管护用工1000人次，226户获得土地流转费339万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 紫泉社区 酿酒、肉牛养殖项目 | 紫泉社区余家湾小组小羊洞 | 规模养殖肉牛20余头，建设白酒酿造作坊350平米、年产白酒10吨 |  | 50.00 |  |  |  | 1 | 50.00 | 167 | 661 | 2019.7-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,出栏肉牛20头，纯收益10万元；年酿造白酒10吨，纯收益3万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 回隆社区肉牛屠宰深加工生产线建设项目 | 回隆社区麻场口 | 建设加工场地500平米，建设安装肉牛屠宰深加工生产线一条 |  | 50.00 |  |  |  | 1 | 50.00 | 113 | 487 | 2019.6-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年屠宰加工6000头，年收益120万元 | 中安 街道 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 中安街道合计 |  |  |  | 633.00 |  |  |  | 21 | 633 | 2667 | 10647 |  |  |  |  |  |
| （1） | 辣椒种植 | 洞上社区 | 种植辣椒400亩 | 800元/亩 | 32.00 |  |  |  | 9 |  | 1760 | 7269 | 2019.3-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,实现产值240万元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 紫薯种植 | 海田、四屯等7个社区 | 种植紫薯2420亩 | 520元/亩 | 125.84 |  |  |  | 9 |  | 1760 | 7269 | 2019.3-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,实现产值387.2万元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 大棚蔬菜种植 | 海田、洗洋塘社区 | 大棚蔬菜种植510亩 |  | 100.00 |  |  |  | 9 |  | 1760 | 7269 | 2019.3-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,实现产值612万元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 林下紫薯种植 | 海田社区 | 软籽石榴基地林下紫薯种植600亩 |  | 100.00 |  |  |  | 9 |  | 1760 | 7269 | 2019.3-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,实现产值360万元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 温氏养殖 | 后所镇迤后所黑小山包 | 附属工程：挖填土方2200m3石挡墙360m³,砖围墙400m3,混凝土地平3500m2³，一级消毒房20㎡等。 |  | 100.00 |  |  |  | 9 |  | 1760 | 7279 | 2019年1月-2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,实现产值90万元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 胜境街道合计 |  |  |  | 457.84 |  |  |  | 45 |  | 8800 | 36355 |  |  |  |  |  |
| （1） | 辣椒种植 | 迤后所、外后所、老牛场、小冲、卡泥、栗树坪、法凹、庆云、杨家坟、双诺、阿依诺11个村（居）委会 | 种植辣椒2050亩，其中众益1号朝天椒1331亩，丽红1号朝天椒358亩，902青椒361亩， | 800元/亩 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 11 | 164.00 | 882 | 3376 | 2019.03-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3200元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 藜麦种植 | 栗树坪、庆云、小冲、阿依诺、岩上5个村委会 | 种植藜麦420亩 | 300元/亩 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 5 | 12.60 | 302 | 1208 | 2019.05-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收940元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 软籽石榴管护 | 迤后所、外后所、老牛场、小冲、卡泥、栗树坪、法凹、庆云、杨家坟、双诺、阿依诺11个村（居）委会 | 巩固提升软籽石榴551亩 | 1000元/亩 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 11 | 55.10 | 551 | 2193 | 2019.01-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收1000元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 花椒管护 | 岩上、阿依诺2个村委会 | 巩固提升花椒产业1000亩 | 340元/亩 | 34.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |  |  |  |  | 2019.01-2019.12 |  | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 白萝卜种植 | 外后所、小冲、卡泥、栗树坪、法凹、庆云、杨家坟、双诺、阿依诺岩上9个村委会 | 种植白萝卜2005.5亩 | 200元/亩 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 150.41 | 9 | 40.11 | 1080 | 4104 | 2019.07-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2993元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 花椒种植 | 岩上 | 栽植花椒231亩 | 2300元/亩 | 53.13 | 0.00 | 94.71 | 0.00 | 7 | 53.13 | 147 | 562 | 2019.10-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收800元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 大棚建设 | 外后所、小冲2个村委会 | 建设水泥柱大棚 40 亩 | 25000元/亩 | 100.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 2 | 100.00 | 45 | 183 | 2019.09-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收1000元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 温氏养殖 | 迤后所、杨家坟、阿依诺、岩上、法凹、栗树坪6个村（居）委会 | 养殖小区猪舍彩钢瓦建设 | 15万元/组 | 180.00 | 1170.00 | 2250.00 | 0.00 | 12 | 180.00 | 234 | 936 | 2019.07-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2400元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 后所合计 |  |  |  | 638.94 |  | 2408.71 | 274.85 | 57 | 604.94 | 3241 | 12562 |  |  |  |  |  |
| （1） | 黄桃 | 起铺 | 黄桃种植150亩 |  | 28.4 |  |  |  |  |  | 236 | 1003 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收200元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 软籽石榴 | 黄泥、大河、、铜厂、恩乐 | 软籽石榴栽植及管护425亩 | 1300元/亩 | 52.78 |  |  |  |  |  | 477 | 2013 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收200元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 辣椒 | 脑上、黄泥、格宗、起铺、白岩 | 辣椒890亩 | 800元/亩 | 71.2 |  |  | 70.00 |  |  | 373 | 1572 | 2019年3月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收535元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 花椒 | 磨盘 | 花椒200亩 | 765元/亩 | 15.27 |  |  |  |  |  | 21 | 90 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收150元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 露地蔬菜及大棚蔬菜 | 黄泥、磨盘、格宗、白岩 | 蔬菜153亩 | 800元/亩 | 33.25 |  |  | 15.00 |  |  | 268 | 1785 | 2019年3月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收300元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 茶叶 | 磨盘、长坪 | 茶叶管护337亩 |  | 10.84 |  |  |  |  |  | 80 | 326 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收210元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 中药材 | 黄泥 | 中药材71亩 | 3092元/亩 | 21.954 |  |  | 5.00 |  |  | 100 | 426 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收650元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 杨梅 | 格宗 | 杨梅65亩 | 1300元/亩 | 8.45 |  |  |  |  |  | 147 | 168 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （9） | 鱼 | 格宗 | 养殖鱼3亩 |  | 14.03 |  |  |  |  |  | 194 | 864 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收110元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （10） | 温氏扶贫养殖小区建设 | 挑担、恩乐、白岩、大河、长坪、庵子冲、黄竹、篆湾、圭山 | 建设猪舍9组和附属设施，饲养生猪18000头 |  | 435.46 |  |  | 1189.00 | 9 | 435.46 | 1500 | 6700 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收500元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （11） | 商品猪养殖 | 脑上、黄泥、白马、磨盘、青龙、铜厂 | 饲养商品猪1595头 | 1080元 | 172.28 |  |  |  | 6 | 172.28 | 710 | 3184 | 2019年6月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收400元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （12） | 母猪养殖 | 脑上、白马、青龙 | 饲养商品猪72头 | 2280元 | 16.446 |  |  |  | 3 | 16.45 | 60 | 267 | 2019年6月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收800元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （13） | 肉牛养殖 | 磨盘 | 饲养肉牛30头 | 6000元 | 18.00 |  |  |  | 1 | 18.00 | 30 | 129 | 2019年6月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,年人均增收100元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 大河合计 |  |  |  | 898.36 |  |  | 1279.00 | 19 | 642.19 | 4196 | 18527 |  |  |  |  |  |
| （1） | 软籽石榴管护项目 | 16个村（居）委会 | 管理软籽石榴276亩 | 1300元/亩 | 35.88 |  |  |  | 8 | 17.29 | 276 | 998 | 2019年1-12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,管护好石榴苗，保证石榴苗保有率达95%以上。 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 黑玉麦种植 | 16个村（居）委会 | 种植黑玉米2145.3亩 | 700元/亩 | 150.171 |  |  |  | 8 | 84.056 | 899 | 3601 | 2019年1-12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,建档立卡种植户亩收益在2000元以上。 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 辣椒种植 | 九河、加克、吉克、补木、江浪、鲁木克等6个村委会。 | 种植辣椒728亩 | 800元/亩 | 58.24 |  |  |  | 2 | 11.92 | 250 | 965 | 2019年1-12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,建档立卡种植户亩收益在3000元以上。 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 魔芋种植 | 墨红社区、玉麦、普冲、九河、吉克、加克、江浪、三台、清水、法土、鲁木克、光山头、田冲、世迤、摩山等15个村（居）委会。 | 种植魔芋539亩 | 1200元/亩 | 64.681 |  |  |  | 8 | 43.681 | 539 | 2132 | 2019年1-12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,建档立卡种植户亩收益在8000元以上。 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 生猪养殖项目 | 墨红社区、玉麦、普冲、九河、吉克、江浪、清水、鲁木克、摩山等9个村（居）委会。 | 养殖生猪336头，母猪2头 | 仔猪1080元/头 母猪2280元/头 | 36.528 |  |  |  | 4 | 10.152 | 169 | 638 | 2019年1-12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,建档立卡养殖户每头收益在2800元以上。 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 养殖小区基础设施建设项目 | 加克、三台、光山头、田冲、世迤、摩山、鲁木克等7个村委会 | 生猪养殖 | 三台补助养殖小区140000元，其余补助200000元/个 | 134 |  |  |  | 5 | 94.00 | 20 | 77 | 2019年1-12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,确保贫困户及村集体有收益。产生效益后，每年每户分红1000元，增加集体收入30000元 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 墨红合计 |  |  |  | 479.50 |  |  |  | 35 | 261.10 | 2153 | 8411 |  |  |  |  |  |
| （1） | 辣椒种植 | 大栗、都格、海戛、得戛、迤启、速助、岩头、茂河、那当等村委会 | 种植青线椒、美人椒、小米椒1400亩 | 1200元/亩 | 168.00 |  |  |  | 9 | 168.00 | 467 | 2053 | 2019年5月至2019年11月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2900元至4400元左右 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 村合作社流转土地集中种植 |
| （2） | 辣椒种植 | 民家、大栗、都格、迤茂、海戛、营上、得戛、迤启、速助、哈播、宽塘、海丹、岩头、茂河、大坪、那当 | 种植青线椒、美人椒、小米椒300亩 | 540元/亩 | 16.20 |  |  |  | 16 | 16.20 | 368 | 1050 | 2019年5月至2019年11月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2500元至3000元左右 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 新型经营主体带动建档立卡贫困户种植 |
| （3） | 生猪养殖 | 全镇16个村委会 | 大河乌猪 |  | 111.39 |  |  |  | 16 | 111.39 | 650 | 3000 | 2019年7月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3000元 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 萝卜种植 | 得戛、迤启、速助、岩头、茂河、那当等个村委会 | 种植加工型风干萝卜500亩 | 800元/亩 | 40.00 |  |  |  | 6 | 40.00 | 250 | 1112 | 2019年8月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收1600元左右 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 村合作社流转土地集中种植 |
| （5） | 萝卜种植 | 民家、大栗、都格、迤茂、海戛、营上、得戛、迤启、速助、哈播、宽塘、海丹、岩头、茂河、大坪、那当 | 种植加工型风干萝卜900亩 | 300元/亩 | 27.00 |  |  |  | 16 | 27.00 | 386 | 1738 | 2019年8月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收1800元左右 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 新型经营主体带动建档立卡贫困户种植 |
| （6） | 哈播软籽石榴基地补苗 | 哈播村委会 | 750亩软籽石榴补植补造 | 340元/亩 | 25.50 |  |  |  | 16 | 25.50 | 693 | 2934 | 2019年10月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2000元左右 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 6组温氏养殖 | 民家、海丹、宽塘、大坪、速助、海戛 | 地板硬化、储料间、生活用房、厨房及卫生间、消毒间、配电房、大门、围栏（围墙）、保坎 | 40万元/组 | 240.00 |  |  |  | 16 | 240.00 | 360 | 1600 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3300元左右 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 营上合计 |  |  |  | 628.09 |  |  |  | 95 | 628.09 | 3174 | 13487 |  |  |  |  |  |
| （1） | 肉牛养殖 | 糯木村委会 | 养殖肉牛168头 | 6000元/头 | 100.80 |  |  |  | 1 | 100.80 | 168 | 676 | 2019年6月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2800元 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 魔芋种植 | 乐乌、现鸡田村委会 | 魔芋种植各100亩 | 4800元/亩 | 96.00 |  |  |  | 2 | 96.00 | 200 | 430 | 2019年3月至2020年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3400元 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 蔬菜（辣椒、大蒜）种植 | 新街、松林村委会 | 种植辣椒200亩、大蒜200亩 | 400元/亩 | 16.00 |  |  |  | 2 | 16.00 | 118 | 482 | 2019年6月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收2600元 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 1组温氏养殖 | 竹园居委会 | 水电、大门、围墙、消毒间等附属设施建设 |  | 30.07 |  |  |  | 1 | 30.07 | 29 | 123 | 2019年6月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3000元 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 竹园合计 |  |  |  | 242.87 |  |  |  | 6 | 242.87 | 515 | 1711 |  |  |  |  |  |
| （1） | 辣椒 | 小坝、干龙、普红、新厂、白石岩 | 辣椒1117亩 |  | 227.44 |  |  |  | 5 | 227.44 | 1736 | 7192 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户1736户7192人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 魔芋 | 亦佐、水井 | 魔芋200亩 |  | 113.00 |  |  |  | 2 | 113.00 | 468 | 2203 | 2019.1--2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户468户2203人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 蔬菜 | 祖德、团山 | 种植紫薯300亩 |  | 77.89 |  |  |  | 2 | 77.89 | 350 | 1681 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户350户1681人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 亦佐 | 种植蕌头50亩 |  | 21.85 |  |  |  | 1 | 21.85 | 309 | 1455 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户309户1455人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 块泽 | 糯玉米120亩 |  | 27.72 |  |  |  | 1 | 27.72 | 186 | 776 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户186户776人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 大凹子 | 种植四季豆50亩 |  | 21.95 |  |  |  | 1 | 21.95 | 162 | 709 | 2019.1--2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户162户709人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 大凹子田尾巴 | 种植大棚食用菌60亩 |  | 286.73 |  |  |  | 4 | 286.73 | 922 | 4036 | 2019.1--2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户922户4036人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 古木 | 种植大豆50亩 |  | 12.95 |  |  |  | 1 | 12.95 | 166 | 745 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户166户745人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 中药材 | 新坪、砂厂 | 种植党参215亩 |  | 68.80 |  |  |  | 2 | 68.80 | 316 | 1419 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户316户1419人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 新坪 | 种植玄参200亩 |  | 34.80 |  |  |  | 1 | 34.80 | 148 | 633 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户148户633人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| 鲁纳 | 种植当归260亩 |  | 71.55 |  |  |  | 1 | 71.55 | 201 | 855 | 2019.1--2019.11 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户201户855人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 烤烟 | 富村、德胜、托田、新店 | 种植烤烟400亩 |  | 91.20 |  |  |  | 4 | 91.20 | 906 | 4072 | 2019.1-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户906户4072人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 温氏生猪养殖小区建设 | 富村、干龙、普红、托田、松子山、新坪、祖德、砂厂 | 8组 |  | 160.00 | 1440.00 |  |  | 8 | 160.00 | 288 | 1152 | 2019.1-2019.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,带动贫困户288户1152人增加收入 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 富村合计 |  |  |  | 1215.88 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 1215.88 | 6158 | 26928 |  |  |  |  |  |
| （1） | 山药种植 | 老厂80亩、拖竹90亩、大格20亩、押租30亩、新角40亩、新堡50亩、者米30亩、黑克15亩 | 种植山药355亩 | 项目投入5000元/亩其中：山药种40公斤/亩、26元/公斤、1040元/亩；彩条布2条/亩、150元/条,300元/亩；农药220元/亩（乙草胺5瓶、防病药3次）；肥料（调土宝80公斤2包/亩，金颗25公斤1包/亩，硅本20公斤1包/亩，复合肥80公斤2包/亩，金普达50克1瓶/亩）750元/亩；租地费300元/亩；犁地费150元/亩；种植费用及中耕管理费用1690元/亩、挂网劳务费400元/亩；网及铁丝费150元/亩。 | 177.50 |  |  |  | 8 | 177.50 | 289 | 1189 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,提升全镇农业生产发展水平 | 富源县老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 生姜种植 | 新堡村委会 | 种植生姜48亩 | 成本投入2810元/亩其中：姜种1050元/亩（姜种300公斤/亩、3.5元/公斤）；肥料430元/亩（有机肥2包、复合肥1包、钾肥1包）；租地费300元/亩；犁地费150元/亩；种植及中耕管理费880元/亩（11个工/亩、80元/工） | 13.488 |  |  |  | 1 | 13.488 | 16 | 62 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,提升全镇农业生产发展水平 | 富源县老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 魔芋种植 | 拖竹、迤德黑、黑克村委会 | 种植魔芋80亩 | 成本投入6450元/亩其中：魔芋籽芋种4510元/亩（魔芋种110公斤/亩、41元/公斤）；肥料450元/亩（复合肥2包、钾肥1包）种植及中耕管理费1490元/亩（18.63个工/亩、80元/工） | 51.60 |  |  |  | 2 | 51.60 | 92 | 299 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,提升全镇农业生产发展水平 | 富源县老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 软籽石榴中耕管理 | 老厂、大格押租、新角、新堡、黑克 | 软籽石榴63亩 | （肥料、农药、管理费）500元/亩。 | 3.15 |  |  |  | 6 | 3.15 | 55 | 272 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,提升全镇农业生产发展水平 | 富源县老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 计划2020年挂果 |
| （5） | 冷库建设 | 黑克、新角 | 新建500m³冷库2个 | 42万元/个 | 84.00 |  |  |  | 2 | 84.00 | 267 | 1207 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,提升全镇农业生产发展水平 | 富源县老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 计划年内投入使用 |
| （6） | 温氏养殖小区建设 | 老厂、拖竹、新堡 | 温氏养殖小区投产建设项目3个 | 12.864万元/个 | 38.592 |  |  |  | 3 | 38.592 | 111 | 503 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,提升全镇农业生产发展水平 | 富源县老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 老厂合计 |  |  |  | 368.33 |  |  |  | 22 | 368.33 | 830 | 3532 |  |  |  |  |  |
| （1） | 花椒种植 | 龙潭村委会 | 种植花椒200亩 | 500元/亩 | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 60 | 210 | 2019年5月至2019年11月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3000元至4000元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 村合作社流转土地集中种植 |
| （2） | 薏仁米种植 | 龙潭村委会 | 种植薏仁米140亩 | 800元/亩 | 11.20 |  |  |  | 1 | 11.20 | 60 | 210 | 2019年5月至2019年11月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收1000元至1500元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 村合作社流转土地集中种植 |
| （3） | 八月瓜种植 | 普克营村委会 | 种植八月瓜50亩 | 4800元/亩 | 24.00 |  |  |  | 1 | 24.00 | 50 | 160 | 2019年7月至2020年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收10000元 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 | 村合作社流转土地集中种植 |
| （4） | 温氏养殖 | 发祥组 | 地板硬化、储料间、生活用房、厨房及卫生间、消毒间、配电房、大门、围栏（围墙）、保坎 | 130万元/组 | 130.00 |  |  |  | 3 | 130.00 | 50 | 160 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施户均增收,3300元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 温氏养殖 | 牛场组 | 地板硬化、储料间、生活用房、厨房及卫生间、消毒间、配电房、大门、围栏（围墙）、保坎 | 128万元/组 | 128.00 |  |  |  | 3 | 128.00 | 50 | 160 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3300元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 温氏养殖 | 牛额组 | 地板硬化、储料间、生活用房、厨房及卫生间、消毒间、配电房、大门、围栏（围墙）、保坎 | 189.62万元/组 | 189.62 |  |  |  | 1 | 189.00 | 50 | 160 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3300元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 温氏养殖 | 普克营组 | 地板硬化、储料间、生活用房、厨房及卫生间、消毒间、配电房、大门、围栏（围墙）、保坎 | 125万元/组 | 125.00 |  |  |  | 2 | 125.00 | 50 | 160 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,3300元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 温氏养殖 | 黄泥河组 | 地板硬化、储料间、生活用房、厨房及卫生间、消毒间、配电房、大门、围栏（围墙）、保坎 | 138万元/组 | 138.00 |  |  |  | 3 | 138.00 | 50 | 160 | 2019年1月至2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均增收3300元左右 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 黄泥河合计 |  |  |  | 755.82 |  |  |  | 15 | 755.20 | 420 | 1380 |  |  |  |  |  |
| （1） | 烤烟种植 | 箐头、老屋村等12个村（居）委会 | 烤烟种植996亩 |  | 52.84 |  |  |  | 12 | 52.84 | 119 | 458 | 2019年3月-2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,单位产出4500元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 十八连山镇山药种植基地建设 | 雨汪、卡锡村（居）委会 | 山药种植213亩 |  | 123.16 |  |  |  | 2 | 123.16 | 394 | 1586 | 2019年3月-2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,单位产出10850元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 十八连山镇温氏生猪养殖小区建设 | 岔河、天宝、丕德、阿南、箐头、海子村委会 | 建设温氏生猪养殖小区6组，每组建配套猪舍1 组,1个防渗漏粪液存储池、1条发酵床、1间消毒房、1个生活区等相关配套设施，每年养殖2 批生猪，每批1500头，年出栏肥3000头。 |  | 280.99 | 985.00 |  |  | 6 | 280.99 | 197 | 866 | 2019年3月-2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,户均每年增加收入3000元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 软籽石榴种植 | 全镇17个村（居）委会 | 管护软籽石榴651亩 |  | 84.63 |  |  |  | 17 | 84.63 | 603 | 2300 | 2019年3月-2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,单位产出18000元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 猕猴桃种植 | 阿南、茂铎等6个村委会 | 管护猕猴桃160亩，新种植25亩 |  | 42.50 |  |  |  | 6 | 425.50 | 236 | 817 | 2019年3月-2019年12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,单位产出12000元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 十八连山合计 |  |  |  | 584.12 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 967.12 | 1549 | 6027 |  |  |  |  |  |
| （1） | 软籽甜石榴管护 | 补掌村委会红岩脚 | 维护好2018年连片示范种植34亩软籽甜石榴采摘观光园 | 1300元/亩 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.42 | 34 | 146 | 2019年1月至12月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,为每户贫困户年均增加经济收入0.1万元 | 古敢水族乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 薏仁特色经作种植 | 古敢村委会、沙营村委会 | 由建档立卡贫困户相对集中连片种植330亩薏仁 | 800元/亩 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 26.40 | 30 | 120 | 2019年1月至10月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,为每户贫困户年均增加经济收入0.8万元 | 古敢水族乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 水稻（红水稻）种植 | 补掌村委会 | 由建档立卡贫困户相对集中连片种植200亩红水稻 | 1341.5元/亩 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 26.83 | 40 | 160 | 2019年1月至10月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,为每户贫困户年均增加经济收入0.6万元 | 古敢水族乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 生姜种植 | 古敢乡各村组 | 由建档立卡贫困户相对集中连片种植330亩生姜 | 1200元/亩 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 39.60 | 50 | 200 | 2019年1月至10月 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施, cx为每户贫困户年均增加经济收入0.5万元 | 古敢水族乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 古敢合计 |  |  |  | 97.25 |  |  |  | 8 | 97.25 | 154 | 626 |  |  |  |  |  |
|  | 第二批 |  |  |  | 12260.00 |  |  |  | — | 12260.00 | — | — |  |  |  |  |  |
|  | 种植产业 |  |  |  | 7799.6 |  |  |  | 104 | 7799.6 | 18213 | 77933.8 |  |  |  |  |  |
| （1） | 魔芋 | 中安街道 | 发展魔芋 |  | 320 |  |  |  | 4 | 320 | 686 | 2964 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 中安街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 魔芋 | 胜境街道 | 发展魔芋 |  | 240 |  |  |  | 3 | 240 | 514 | 2220 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 魔芋 | 后所镇 | 发展魔芋 |  | 460 |  |  |  | 6 | 460 | 1291 | 5074 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 魔芋 | 墨红镇 | 发展魔芋 |  | 167 |  |  |  | 2 | 167 | 358 | 1547 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 魔芋 | 大河镇 | 发展魔芋 |  | 360 |  |  |  | 3 | 360 | 772 | 3001 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 魔芋 | 营上镇 | 发展魔芋 |  | 398 |  |  |  | 5 | 398 | 853 | 3685 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 魔芋 | 竹园镇 | 发展魔芋 |  | 416 |  |  |  | 6 | 416 | 892 | 3853 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 魔芋 | 富村镇 | 发展魔芋 |  | 600 |  |  |  | 8 | 600 | 1710 | 7478 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （9） | 魔芋 | 老厂镇 | 发展魔芋 |  | 391 |  |  |  | 5 | 391 | 128 | 553 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （10） | 魔芋 | 十八连山 | 发展魔芋 |  | 300 |  |  |  | 4 | 300 | 2434 | 10515 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 十八连山人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （11） | 魔芋 | 黄泥河镇 | 发展魔芋 |  | 195 |  |  |  | 1 | 195 | 418 | 1806 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （12） | 魔芋 | 古敢乡 | 发展魔芋 |  | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 107 | 462 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于300元 | 古敢乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （13） | 辣椒 | 胜境街道 | 发展辣椒500亩 |  | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 107 | 462 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （14） | 辣椒 | 墨红镇 | 发展辣椒1090亩 |  | 109 |  |  |  | 2 | 109 | 233 | 1007 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （15） | 辣椒 | 营上镇 | 种植辣椒600亩 |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 129 | 557 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （16） | 山药 | 营上镇 | 种植山药60亩 |  | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 64 | 276 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （17） | 山药 | 老厂镇 | 山药300亩 |  | 180 |  |  |  | 2 | 180 | 386 | 1668 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （18） | 山药 | 十八连山镇 | 种植山药340亩 |  | 352 |  |  |  | 5 | 352 | 755 | 3262 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （19） | 紫薯 | 胜境街道 | 1420亩紫薯种植 |  | 345 |  |  |  | 4 | 345 | 732 | 3162 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （20） | 油菜 | 中安街道 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 250 |  |  |  | 3 | 250 | 536 | 2316 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 中安街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （21） | 油菜 | 大河镇 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 214 | 924 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （22） | 油菜 | 营上镇 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 215 | 929 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （23） | 油菜 | 竹园镇 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 216 | 933 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 竹园镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （24） | 油菜 | 十八连山镇 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 217 | 937 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （25） | 油菜 | 老厂镇 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 218 | 942 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （26） | 油菜 | 黄泥河镇 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 219 | 946 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （27） | 油菜 | 古敢乡 | 油菜籽种植收购、加工、销售 |  | 130 |  |  |  | 1 | 130 | 64 | 276 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 古敢乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （28） | 食用菌栽培 | 中安街道 | 建设菇棚，配料、接种车间建设 |  | 200 |  |  |  | 3 | 200 | 429 | 1853 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 中安街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （29） | 寨子口蓝莓深加工 | 中安街道 | 建设年加工400吨蓝莓浓缩汁生产线一条。 |  | 215 |  |  |  | 3 | 215 | 461 | 1992 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 中安街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （30） | 黑玉麦种植 | 墨红镇 | 发展黑玉种植 |  | 250 |  |  |  | 3 | 250 | 429 | 1853 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （31） | 黄桃 | 大河镇 | 土地流转、管护、发展林下经济种植、技术指导、防护网 |  | 86.6 |  |  |  | 1 | 86.6 | 186 | 804 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （32） | 大棚食用菌种植基地 | 富村镇 | 种植大棚食用菌 |  | 128 |  |  |  | 2 | 128 | 274 | 1184 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （33） | 花椒 | 黄泥河镇 | 花椒产业 |  | 400 |  |  |  | 5 | 400 | 858 | 3707 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （34） | 生姜 | 黄泥河镇 | 生姜产业 |  | 300 |  |  |  | 4 | 300 | 643 | 2778 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （35） | 黄泥河镇 | 黄泥河镇 | 薏仁产业 |  | 200 |  |  |  | 3 | 200 | 429 | 1853 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 黄泥河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （36） | 莲花白（蔬菜）种植 | 古敢乡 | 每年扩大蔬菜种植面积50亩，改良蔬菜种植品种3个 |  | 17 |  |  |  | 0 | 17 | 36 | 156 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 古敢乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （二） | 养殖业 |  |  |  | 4410.4 |  |  |  | 52 | 4410.4 | 9133 | 40220.84 |  |  |  |  |  |
| （1） | 大河乌猪 | 中安街道 | 发展大河乌猪养殖 |  | 200 |  |  |  | 3 | 200 | 429 | 1853 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 中安街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 大河乌猪 | 胜境街道 | 发展大河乌猪养殖 |  | 100 |  |  |  | 2 | 100 | 219 | 946 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 大河乌猪 | 后所镇 | 发展大河乌猪养殖 |  | 535 |  |  |  | 6 | 535 | 1147 | 5067 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （4） | 大河乌猪 | 墨红镇 | 发展大河乌猪养殖 |  | 353 |  |  |  | 5 | 353 | 757 | 3270 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （5） | 大河乌猪 | 大河镇 | 发展大河乌猪养殖 |  | 894.4 |  |  |  | 8 | 894.4 | 1778 | 7681 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 大河镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （6） | 大河乌猪 | 营上镇 | 发展大河乌猪养殖 |  | 488 |  |  |  | 7 | 488 | 1046 | 4519 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 营上镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 大河乌猪 | 富村镇 | 发展大河乌猪养殖 |  | 1059 |  |  |  | 11 | 1059 | 2288 | 10584 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 富村镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 大河乌猪 | 老厂镇 | 发展大河乌猪养殖 |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 129 | 557 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 老厂镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （9） | 大河乌猪 | 十八连山 | 发展大河乌猪养殖 |  | 300 |  |  |  | 4 | 300 | 643 | 2778 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 十八连山人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （10） | 大河乌猪 | 古敢乡 | 发展大河乌猪养殖 |  | 171 |  |  |  | 1 | 171 | 161 | 650 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 古敢乡人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （11） | 大河乌猪 | 大河种猪场 | 发展大河乌猪养殖 |  | 200 |  |  |  | 3 | 200 | 429 | 1853 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 大河种猪场 | 富源县农业农村局 |  |
| （12） | 肉牛养殖 | 十八连山镇 | 建设牛棚300㎡，每年养殖肉牛30头。 |  | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 107 | 462 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
|  | 其它产业 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 107 | 462.24 |  |  |  |  |  |
| （1） | 扶贫工厂 | 胜境街道 | 产品开发及市场拓展 |  | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 107 | 462 | 2019-2020.12 | 严格按照政府批复的项目实施方案组织实施,收益每户不低于200元 | 胜境街道办事处 | 富源县农业农村局 |  |
| 2 | 农业发展项目 |  |  |  | 1210.00 |  | 415.00 | 798.00 | 65 | 1036.00 | 4127 | 16347 |  |  |  |  |  |
| （1） | 富源县区域性粪污收集处理中心 | 富源县大河镇黄泥村委会 | 在辖区养殖密度较大区域选择建设1个区域性粪污收集处理中心，每个补助80万元。项目共征地3亩，建干粪堆积场300平方米，污水收集池160立方米，堆沤发酵场300平方米，购置干湿分离机1台，污水泵1台，肥水运输车（自吸式）1辆，干粪清运车1辆。 |  | 80.00 |  |  |  | 1 | 80.00 | 20 | 80 | 2019年6月-2020年5月 | 通过区域性粪污收集处理中心（点）及病死畜禽暂存点建设，1、可以有效提升贫困村人居环境；2、为贫困户户均增加养殖收入2000元；3、满意度达到90%。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 富源县大河镇恩乐村委会 | 在辖区养殖密度较大区域选择建设1个区域性粪污收集处理中心，每个补助80万元。项目共征地3亩，建干粪堆积场300平方米，污水收集池160立方米，堆沤发酵场300平方米，购置干湿分离机1台，污水泵1台，肥水运输车（自吸式）1辆，干粪清运车1辆。 |  | 80.00 |  |  |  | 1 | 80.00 | 20 | 80 | 2019年6月-2020年5月 | 通过区域性粪污收集处理中心（点）及病死畜禽暂存点建设，1、可以有效提升贫困村人居环境；2、为贫困户户均增加养殖收入2000元；3、满意度达到90%。 |
| 富源县中安街道龙海社区 | 在辖区养殖密度较大区域选择建设1个区域性粪污收集处理中心，每个补助80万元。项目共征地3亩，建干粪堆积场300平方米，污水收集池160立方米，堆沤发酵场300平方米，购置干湿分离机1台，污水泵1台，肥水运输车（自吸式）1辆，干粪清运车1辆。 |  | 80.00 |  |  |  | 1 | 80.00 | 20 | 80 | 2019年6月-2020年5月 | 通过区域性粪污收集处理中心（点）及病死畜禽暂存点建设，1、可以有效提升贫困村人居环境；2、为贫困户户均增加养殖收入2000元；3、满意度达到90%。 |
| （1） | 富源县区域性粪污收集处理中心 | 富源县营上镇则黑村 | 在辖区养殖密度较大区域选择建设1个区域性粪污收集处理中心，每个补助80万元。项目共征地3亩，建干粪堆积场300平方米，污水收集池160立方米，堆沤发酵场300平方米，购置干湿分离机1台，污水泵1台，肥水运输车（自吸式）1辆，干粪清运车1辆。 |  | 80.00 |  |  |  | 1 | 80.00 | 20 | 80 | 2019年6月-2020年5月 | 通过区域性粪污收集处理中心（点）及病死畜禽暂存点建设，1、可以有效提升贫困村人居环境；2、为贫困户户均增加养殖收入2000元；3、满意度达到90%。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 富源县十八连山镇烂滩村 | 在辖区养殖密度较大区域选择建设1个区域性粪污收集处理中心，每个补助80万元。项目共征地3亩，建干粪堆积场300平方米，污水收集池160立方米，堆沤发酵场300平方米，购置干湿分离机1台，污水泵1台，肥水运输车（自吸式）1辆，干粪清运车1辆。 |  | 80.00 |  |  |  | 1 | 80.00 | 11 | 46 | 2019年6月-2020年5月 | 通过区域性粪污收集处理中心（点）及病死畜禽暂存点建设，1、可以有效提升贫困村人居环境；2、为贫困户户均增加养殖收入2000元；3、满意度达到90%。 |
| （2） | 扶持发展农民专业合作社项目 | 富源县竹园镇新街村委会新街村 | 扶持发展农民专业合作社。 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 50 | 200 | 2019年 1月-12月 | 扶持发展富源县竹园镇新则新农业综合开发专业合作社,给予奖补资金20万元，用于合作社规范化建设，带动50户（200人）建档立卡贫困户年户均增加收入5000元以上（含5000元）。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 富源县竹园镇新街村委会七六村 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 50 | 200 | 2019年 1月-12月 | 扶持发展富源县竹园镇川驰农民专业合作社，给予奖补资金20万元，用于合作社规范化建设，带动50户（200人）建档立卡贫困户年户均增加收入5000元以上（含5000元）。 |
| 富源县十八连山镇卡锡村委会新发村 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 50 | 200 | 2019年1月-2019年12月 | 扶持发展富源县谷子地种植农民专业合作社，给予奖补资金20万元，用于合作社规范化建设，带动50户（200人）建档立卡贫困户年户均增加收入5000元以上（含5000元）。 |
| 富源县营上镇迤启村委会鲁卡村 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 50 | 200 | 2019年1月-2019年12月 | 扶持发展富源县营上镇云乡农民专业合作社，给予奖补资金20万元，用于合作社规范化建设，带动50户（200人）建档立卡贫困户年户均增加收入5000元以上（含5000元）。 |
| 富源县墨红镇鲁木克村委会鲁木克村 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20.00 | 50 | 200 | 2019年1月-2019年12月 | 扶持发展富源县墨红镇鲁木克经济综合发展专业合作社，给予奖补资金20万元，用于合作社规范化建设，带动50户（200人）建档立卡贫困户年户均增加收入5000元以上（含5000元）。 |
| （3） | 富源县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 富源县营上镇民家社区 | 富源县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目1、示范推广农业优质绿色高效技术；2、培育农业科技示范主体；3、发展农村集体经济。 |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 | 115 | 460 | 2019年1月-2019年12月 | 对营上镇民家社区给予物化补助10万元。其中：1、培育农业科技示范主体115户，100%覆盖建档立卡贫困户。每户给予价值300元的物化补助。计3.45万元。2、支持集体经济发展给予物化补助6.55万元。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 富源县营上镇都格村 | 富源县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目1、示范推广农业优质绿色高效技术；2、培育农业科技示范主体；3、发展农村集体经济。 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 193 | 831 | 2019年1月-2019年12月 | 对营上镇都格村给予物化补助10万元。其中：1、培育农业科技示范主体193户，100%覆盖建档立卡贫困户。每户给予价值300元的物化补助,计5.79万元。2、支持集体经济发展给予物化补助4.21万元。 |
| 富源县十八连山镇小纳甲村 | 富源县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目1、示范推广农业优质绿色高效技术；2、培育农业科技示范主体；3、发展农村集体经济。 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 168 | 693 | 2019年1月-2019年12月 | 对十八连山腊甲村给予物化补助10万元。其中：1、培育农业科技示范主体168户，100%覆盖建档立卡贫困户。每户给予价值300元的物化补助，计5.04万元。2、支持集体经济发展给予物化补助4.96万元。 |
| （4） | 农作物病虫害统防统治及绿色防控 | 墨红吉克 | 辣椒病虫害统防统治及绿色防控 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 200 | 760 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2000份，达到病虫害识别，科学合理用药。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 墨红鲁木克 | 辣椒病虫害统防统治及绿色防控 |  | 5.00 |  |  |  | 1 | 5.00 | 75 | 285 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2000份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| 墨红九河 | 辣椒病虫害统防统治及绿色防控 |  | 5.00 |  |  |  | 1 | 5.00 | 75 | 285 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2001份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| （4） | 农作物病虫害统防统治及绿色防控 | 墨红加克 | 辣椒病虫害统防统治及绿色防控 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 | 125 | 475 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2002份，达到病虫害识别，科学合理用药。 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 墨红江浪 | 辣椒病虫害统防统治及绿色防控 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 | 250 | 950 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2004份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| 墨红玉麦 | 辣椒病虫害统防统治及绿色防控 |  | 1.00 |  |  |  | 1 | 1.00 | 25 | 95 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2005份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| 十八连山卡锡 | 山药病虫害统防统治及绿色防控 |  | 9.00 |  |  |  | 1 | 9.00 | 197 | 899 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2006份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| 十八连山腊甲 | 山药病虫害统防统治及绿色防控 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 | 45 | 188 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2007份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| 大河白马 | 蔬菜病虫害统防统治及绿色防控 |  | 10.00 |  |  |  | 1 | 10.00 | 69 | 267 | 2019年1月-2019年12月 | 1、农作物病虫害预测准确率达85%以上，发布病虫简报8期；2、病虫害通防统治达95%，确保示范区生产安；3、防控技术示范培训推广2期，发放培训资料2007份，达到病虫害识别，科学合理用药。 |
| （5） | 富源县魔芋新品种引进育种及试验研究 | 中安镇王家屯社区 | 魔芋种质资源收集（富源县农业局示范园），收集种质资源10个（株芽魔芋、西盟魔芋等十个） |  | 20.00 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2019年1月-2019年12月 | 1、收集种质资源10个（株芽魔芋、西盟魔芋等十个） | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 中安镇王家屯社区 | 魔芋新品种育种（杂交育种、太空育种）（富源县农业局示范园），选择育种材料2份（花魔芋×白魔芋、花魔芋×株芽魔芋）2、新品种引进2个（云芋一号、楚魔花一号） |  | 30.00 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2019年1月-2019年12月 | 1、选择育种材料2份（花魔芋×白魔芋、花魔芋×株芽魔芋）2 、新品种引进2个（云芋一号、楚魔花一号） |
| 黄泥河镇龙潭村委会 | 种类：白魔芋，面积：100亩 |  | 11.40 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 | 示范推广1000亩（黄泥河镇龙潭100亩、十八连山腊甲50亩、竹园新街100亩、大河圭山100亩、中安寨子口150亩、胜境洗洋塘200亩、墨红关山头100亩、营上都格100亩、后所双诺100亩），实现产值1000万元 |
| 十八连山镇腊甲村委会 | 种类：白魔芋，面积：50亩 |  | 5.70 |  |  |  | 1 | 1.00 | 5 | 20 | 2019年1月-2019年12月 |
| 竹园镇新街村委会 | 种类：白魔芋，面积：100亩 |  | 11.40 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| 大河镇圭山村委会 | 种类：白魔芋，面积：100亩 |  | 11.40 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| 中安街道寨子口村委会 | 种类：富魔1号，面积：150亩 |  | 17.10 |  |  |  | 1 | 3.00 | 15 | 60 | 2019年1月-2019年12月 |
| 胜境街道喜羊塘村委会 | 种类：富魔1号，面积：200亩 |  | 22.80 |  |  |  | 1 | 4.00 | 20 | 80 | 2019年1月-2019年12月 |
| 墨红镇光山头村委会 | 种类：富魔1号，面积：100亩 |  | 11.40 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| 营上镇都格村委会 | 种类：富魔1号，面积：100亩 |  | 11.40 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| 后所镇双诺村委会 | 种类：金地1号，面积：100亩 |  | 11.40 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| 老厂镇黑克村委会 | 面积：100亩 |  | 12.00 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 | 建立试验研究点3个（试验30组，试验总结3份） |
| 富村镇亦佐村委会 | 面积：100亩 |  | 12.00 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| 竹园镇新街村委会 | 面积：100亩 |  | 12.00 |  |  |  | 1 | 2.00 | 10 | 40 | 2019年1月-2019年12月 |
| （6） | 富源县湿地保护及渔业生产 | 后所镇杨家坟村小海子湿地 | 对300亩精养池塘，2000亩沼泽地、水涝地、湿地进行除涝防旱建设。 |  | 60.00 |  |  | 100.00 | 1 | 60.00 | 106 | 476 | 2019年1月-2019年12月 | 湿地得到有效保护，带动乡村旅游发展。年生产水产品150吨，带动贫困户均增收300元。 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （7） | 富源县现代农业产业园建设总体规划 | 中安街道寨子口村委会 | 1、农村一二三产业融合发展基础条件分析。 2、主要优势产业发展分析。 3、专项研究农村一二三产业融合为主的特色产业进行分析比对，提出中长期发展规划。 4、主要目标市场研究：分析以农村一二三产业融合发展主要目标市场等。 5、农村一二三产业融合运作机构建立和机制完善研究：针对这个区域的管理制度、管理机制等进行调研，提出有益的建议和保障措施。 6、运作模式研究：农村一二三产业融合发展运作模式研究，如企业与政府如何建设合作关系，企业与农户间等的运作模式。 |  | 40.00 |  |  |  | 1 | 40.00 | 433 | 1798 | 2019年1月-2019年12月 | 1、规划文本 2、相关图纸 （1）区位图 （2）现状分析图 （3）规划总平面图 （4）相关区域农田、水利工程规划布局图 （5）配套设施布置分析图 （6）规划区交通组织分析图 （7）表达规划设计意图的总体鸟瞰图以及局部效果图等（彩色1～2张） | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| （8） | 一二三产业融合发展（农产品产地初加工冷库建设）项目 | 墨红镇吉克村委会 | 3座保鲜冷藏库建设、10.5万元/500立方 |  | 31.50 |  | 65.00 |  | 1 | 31.50 | 350 | 1200 | 2019年1月-2019年12月 | 建设果蔬保鲜冷藏库1500立方，单批处理能力达300吨 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 胜境街道办四屯社区 | 6座保鲜冷藏库建设、10.5万元/500立方 |  | 63.00 |  | 200.00 |  | 1 | 63.00 | 400 | 1500 | 2019年1月-2019年12月 | 建设果蔬保鲜冷藏库3000立方，单批处理能力达600吨 |
| 营上镇大梨村委会 | 2座保鲜冷藏库建设、10.5万元/500立方 |  | 21.00 |  | 32.00 |  | 1 | 21.00 | 100 | 350 | 2019年1月-2019年12月 | 建设果蔬保鲜冷藏库1000立方，单批处理能力达200吨 |
| 大河镇黄泥村委会 | 1座保鲜冷藏库建设、10.5万元/500立方 |  | 10.50 |  | 13.00 |  | 1 | 10.50 | 50 | 200 | 2019年1月-2019年12月 | 建设果蔬保鲜冷藏库500立方，单批处理能力达100吨 |
| 大河镇起铺村委会 | 8座保鲜冷藏库建设、10.5万元/500立方 |  | 84.00 |  | 80.00 |  | 9 | 84.00 | 470 | 2000 | 2019年1月-2019年12月 | 建设果蔬保鲜冷藏库4000立方，单批处理能力达800吨 |
| 中安街道办寨子口社区 | 2座保鲜冷藏库建设、10.5万元/500立方 |  | 21.00 |  | 25.00 |  | 1 | 21.00 | 150 | 520 | 2019年1月-2019年12月 | 建设果蔬保鲜冷藏库1000立方，单批处理能力达200吨 |
| （9） | 供给侧结构性改革粮改饲补贴项目 | 中安街道白马山 | 种植青贮330亩，收储青贮1000吨，与5户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 6.00 |  |  | 40.00 | 1 | 6.00 | 5 | 23 | 2019年3月-2019年12月 | 完成种植收储任务，实现贫困户户均增收1000元 | 富源县农业农村局 | 富源县农业农村局 |  |
| 胜境街道洗羊塘 | 种植青贮330亩，收储青贮1000吨，与3户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 6.00 |  |  | 40.00 | 1 | 6.00 | 3 | 12 | 2019年3月-2019年12月 |
| 胜境街道肖家梁子 | 种植青贮660亩，收储青贮2000吨，与8户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 12.00 |  |  | 80.00 | 1 | 12.00 | 8 | 26 | 2019年3月-2019年12月 |
| 胜境街道凉水井 | 种植青贮660亩，收储青贮2000吨，与12户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 12.00 |  |  | 80.00 | 1 | 12.00 | 12 | 40 | 2019年3月-2019年12月 |
| 墨红镇补木村委会 | 种植青贮340亩，收储青贮1000吨，与2户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 6.00 |  |  | 40.00 | 1 | 6.00 | 2 | 7 | 2019年3月-2019年12月 |
| 墨红镇么山村委会香冲 | 种植青贮200亩，收储青贮600吨，与1户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 3.60 |  |  | 30.00 | 1 | 3.60 | 1 | 5 | 2019年3月-2019年12月 |
| 营上镇下得麦 | 种植青贮340亩，收储青贮1000吨，与4户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 6.00 |  |  | 40.00 | 1 | 6.00 | 4 | 16 | 2019年3月-2019年12月 |
| 营上镇民家村委会 | 种植青贮260亩，收储青贮800吨，与2户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 4.80 |  |  | 35.00 | 1 | 4.80 | 2 | 8 | 2019年3月-2019年12月 |
| 竹园镇补木村委会 | 种植青贮1100亩，收储青贮3000吨，与15户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 18.00 |  |  | 130.00 | 1 | 18.00 | 15 | 58 | 2019年3月-2019年12月 |
| 古敢乡下中寨 | 种植青贮270亩，收储青贮800吨，与2户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 4.80 |  |  | 35.00 | 1 | 4.80 | 2 | 9 | 2019年3月-2019年12月 |
| 墨红镇田冲村委会 | 种植青贮260亩，收储青贮800吨，与2户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 4.80 |  |  | 35.00 | 1 | 4.80 | 2 | 8 | 2019年3月-2019年12月 |
| 墨红镇世迆村委会发土村 | 种植青贮260亩，收储青贮900吨，与1户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 5.40 |  |  | 38.00 | 1 | 5.40 | 1 | 4 | 2019年3月-2019年12月 |
| 墨红镇三台村委会 | 种植青贮260亩，收储青贮967吨，与2户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 5.80 |  |  | 40.00 | 1 | 5.80 | 2 | 9 | 2019年3月-2019年12月 |
| 黄泥河镇祭羊山 | 种植青贮270亩，收储青贮800吨，与1户贫困户签订收购合同 | 60元/吨 | 4.80 |  |  | 35.00 | 1 | 4.80 | 1 | 4 | 2019年3月-2019年12月 |
| （二） | 林业产业扶贫项目 | 富村镇砂厂村委会 | 种植猕猴桃200亩 |  | 200.00 |  |  | 10 | 1 | 200 | 168 | 786 | 2019年9月开始至2020年9月结束 | 栽植后第三年带动贫困户户增收≥1200元，后期逐年递增至盛果期，从栽植后第六年进入盛果期，每年可带动贫困户户增收≥12000元。 | 富村镇人民政府 | 富源县林业和草原局 | 新增 |
| （三） | 乡村旅游发展项目 | 富源县胜境街道海田社区多乐原风景区 | 3A级景区标准改造、5座旅游厕所、景区服务系统、游云南平台建设。 |  | 40.00 |  | 44.69 |  | 1 | 40.00 | 140 | 160 | 2019年1月-2019年12月 | 年内完成智慧园区建设，提高景区服务质量，接待旅游人次26万人次，景区为附近村（社）提供就业岗位，带动贫困人口致富。 | 云南胜境启业旅游开发有限公司 | 富源县文化体育广播电视旅游局 |  |
| （四） | 扶贫小额信贷 |  |  |  | 1570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | 1247.00 | 7038 | 28855 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019年扶贫小额信贷贴息项目 | 全县12个乡镇（街道） | 2017年、2018年已发放建档立卡贫困户三年期扶贫小额信贷6338户30041.5万元，2019年计划发放三年期扶贫小额信贷3000万元。 | 按4.75％年利率贴息 | 1570.00 |  |  |  | 130 | 1247.00 | 7038 | 28855 | 2019年1月-2019年12月 | 为7038户建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，户均年增收2500元左右。 | 全县12个乡镇（街道）人民政府 | 富源县人民政府扶贫开发办公室 |  |
| （五） | 村集体经济 |  |  |  | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 党支部产业扶贫示范点建设 | 墨红镇补木村委 | 蔬菜种植,主要新建钢架结构蔬菜大棚10个，每个300平方米；配套喷水管网设施。 |  | 40 |  |  |  | 0 |  | 107 | 407 | 2019.8-2020.6 | 发展壮大村集体经济，带动10户贫困户增收，增强基层党组织凝聚力和向心力 | 墨红镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （2） | 党支部产业扶贫示范点建设 | 后所镇小冲村委会 | 蔬菜种植,主要新建钢架结构蔬菜大棚10个，每个300平方米；配套喷水管网设施。 |  | 40 | 0 | 50 | 0 | 1 | 38.8 | 24 | 94 | 2019.8-2020.6 | 发展壮大村集体经济，带动24户贫困户增收，增强基层党组织凝聚力和向心力 | 后所镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （3） | 党支部产业扶贫示范点建设 | 十八连山镇腊甲村委会 | 养牛，以村集体合作社为依托，选取10户贫困户发展养牛业。 |  | 45 |  |  |  | 1 |  | 168 | 693 | 2019.8-2020.6 | 发展壮大村集体经济54000元，带动168户贫困户增收，贫困户户均增收750元，增强基层党组织凝聚力和向心力 | 十八连山镇人民政府 | 富源县农业农村局 |  |
| （六） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨露计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。

2．“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象

情况”中的数据需填报汇总数据。

附件4

富源县调整方案项目类型投入情况统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 整合财政涉农资金投入  （万元） | 备注 |
|  | 合计 | 60000 |  |
| 一、 | 农村基础设施 | 37595 |  |
| （一） | 交通 | 13542.3 |  |
| （二） | 水利 | 4271.33 |  |
| （三） | 农危改 | 12348 |  |
| （四） | 改水、改厕、垃圾处理 | 3819.87 |  |
| （五） | 土地整治 | 2713.5 |  |
| （六） | 少数民族发展类项目 | 600 |  |
| （七） | 农村太阳能热水器 | 300 |  |
| 二、 | 农业生产发展 | 22405 |  |
| （一） | 农、牧、渔 | 20470 |  |
| （二） | 林业产业 | 200 |  |
| （三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） | 40 |  |
| （四） | 扶贫小额信贷 | 1570 |  |
| （五） | 农业技能培训 |  |  |
| （六） | 村集体经济 | 125 |  |
|  |  |  |  |
| 三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分） |  |  |
|  | 雨露计划 |  |  |

填表说明：州市根据各贫困县填报的附表3中整合资金分类投入情况，汇总统计各类项目投入数，不需统计具体项目。

|  |
| --- |
| 抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，县法院，县检察院，县人武部。 |
| 富源县人民政府办公室 2019年8月27日印发 |